修仙工厂  |  可直接拆任务的制作清单

玩家系统制作资源逐项清单

角色行为 · 攻击 · 建造表现 · 游戏UI · 玩家道具

V1.3  |  练气—筑基 Demo  |  2026-09-18

| 使用方式 | 一个资源占一行，一个ID对应一个可交付对象；动画、特效、音效、界面和图标均已逐条拆开。“—”表示该动作明确不需要独立资源，不是漏填。 |
| --- | --- |

# 0 范围与口径

| 项目 | 本版固定制作内容 | 本版明确不制作 |
| --- | --- | --- |
| 操作视角 | 第一人称操作；完整机器人身体用于阴影、镜面、过场、受击和搬运。 | 第三人称自由切换、换装系统。 |
| 角色移动 | 待机、四向走、四向跑、跳跃、坠落、落地、交互、搬运、受击。 | 蹲伏、滑铲、翻滚、攀爬、游泳。 |
| 玩家攻击 | 剑匣普通攻击；剑匣蓄力攻击；单把飞剑模型实例化使用。 | 弹药系统、连招树、近战武器库。 |
| 敌人 | 练气修士；筑基修士；序章正道与邪道金丹遗体各一具。 | 可战斗金丹敌人、职业分支、怪物群落。 |
| 建造表现 | 腕具投影、网格吸附、接口标记、错误原因、统一建成与拆除反馈。 | 具体建筑模型、尺寸、机器运行表现和建筑专属图标。 |
| 玩家道具 | 工程腕具、残损剑匣、激活剑匣、飞剑、便携运输箱、山河社稷图。 | 治疗药、弹药、建造枪、镐、斧、额外法宝。 |
| 排除项 | 本文只处理玩家系统制作资源。 | 中央处理器专项内容与策划表建筑内容。 |

## 0.1 制作总量

| 专业 | 逐项数量 | 计数口径 |
| --- | --- | --- |
| 3D、骨架、材质 | 21 | 每个模型、骨架或材质实例单独计一项。 |
| 动画 | 71 | 每个动画序列单独计一项、单独编号、单独验收。 |
| 特效 | 43 | 每个独立Niagara/反馈效果单独计一项。 |
| 音效事件 | 74 | 每个可独立触发的声音事件单独计一项；随机样本归属该事件。 |
| UI页面与组件 | 50 | 每个页面、HUD模块、组件或通知单独计一项。 |
| 图标 | 52 | 每一枚图标单独编号。 |
| 程序系统任务 | 23 | 每个可以独立实现和验收的系统单独计一项。 |
| 制作资源合计 | 311 | P0：260项；P1：51项；程序任务另计。 |

| 优先级 | P0＝Demo闭环必须完成；P1＝筑基内容、序章强化或正式品质资源。编号和数量已经固定，制作时按ID建任务。 |
| --- | --- |

## 0.2 玩家对象一一对应表

| 对象ID | 正式名称 | 身份 | 模型ID | 主要界面 | 程序系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ_001 | 工程腕具 | 固定工具 | MDL_ENGINEERING_WRIST_TOOL | UI_INTERACTION_PROMPT | SYS_TOOL_MODE |
| OBJ_002 | 残损剑匣 | 剧情装备 | MDL_SWORD_CASE_DAMAGED | UI_INVENTORY | SYS_SAVE_PLAYER |
| OBJ_003 | 激活剑匣 | 战斗装备 | MDL_SWORD_CASE_ACTIVE | UI_COMBAT_WEAPON | SYS_SWORD_NORMAL |
| OBJ_004 | 飞剑 | 攻击实体 | MDL_FLYING_SWORD | UI_COMBAT_WEAPON | SYS_SWORD_CHARGE |
| OBJ_005 | 便携运输箱 | 可搬运容器 | MDL_PORTABLE_CARGO_BOX | UI_CARGO_CAPACITY | SYS_CARGO_BOX |
| OBJ_006 | 山河社稷图 | 法宝装备 | MDL_SHANHE_SCROLL | UI_ARTIFACT_RELOCATION | SYS_SHANHE_SCROLL |

# 1 动作—资源—程序总对应表

| 阅读规则 | 每行只有一个动作动画ID和一个程序事件ID；需要独立反馈时，特效、音效、UI分别填写。无独立资源的位置统一写“—”。 |
| --- | --- |

| 动作ID | 动作名称 | 动画ID | 特效ID | 音效ID | 界面ID | 程序事件ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT_001 | 玩家待机 | ANM_P_IDLE | — | — | — | EVT_P_IDLE |
| ACT_002 | 玩家前向行走 | ANM_P_WALK_F | — | SFX_SERVO_WALK | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_WALK_F |
| ACT_003 | 玩家后向行走 | ANM_P_WALK_B | — | SFX_SERVO_WALK | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_WALK_B |
| ACT_004 | 玩家左向行走 | ANM_P_WALK_L | — | SFX_SERVO_WALK | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_WALK_L |
| ACT_005 | 玩家右向行走 | ANM_P_WALK_R | — | SFX_SERVO_WALK | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_WALK_R |
| ACT_006 | 玩家前向跑步 | ANM_P_RUN_F | — | SFX_SERVO_RUN | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_RUN_F |
| ACT_007 | 玩家后向跑步 | ANM_P_RUN_B | — | SFX_SERVO_RUN | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_RUN_B |
| ACT_008 | 玩家左向跑步 | ANM_P_RUN_L | — | SFX_SERVO_RUN | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_RUN_L |
| ACT_009 | 玩家右向跑步 | ANM_P_RUN_R | — | SFX_SERVO_RUN | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_RUN_R |
| ACT_010 | 玩家起跳 | ANM_P_JUMP_START | — | SFX_SERVO_JUMP | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_JUMP_START |
| ACT_011 | 玩家跳跃滞空 | ANM_P_JUMP_LOOP | — | — | — | EVT_P_JUMP_LOOP |
| ACT_012 | 玩家普通落地 | ANM_P_JUMP_LAND | — | SFX_SERVO_LAND | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_JUMP_LAND |
| ACT_013 | 玩家坠落循环 | ANM_P_FALL_LOOP | — | — | — | EVT_P_FALL_LOOP |
| ACT_014 | 玩家重落地 | ANM_P_HARD_LAND | — | SFX_SERVO_LAND | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_HARD_LAND |
| ACT_015 | 玩家开始交互 | ANM_P_INTERACT_START | — | SFX_INTERACT_START | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_INTERACT_START |
| ACT_016 | 玩家结束交互 | ANM_P_INTERACT_END | — | SFX_INTERACT_END | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_INTERACT_END |
| ACT_017 | 玩家按键 | ANM_P_BUTTON_PRESS | — | SFX_INTERACT_BUTTON | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_BUTTON_PRESS |
| ACT_018 | 玩家拾取小物 | ANM_P_PICKUP_SMALL | — | SFX_INTERACT_PICKUP | UI_TOAST_PICKUP | EVT_P_PICKUP_SMALL |
| ACT_019 | 玩家放下小物 | ANM_P_PUTDOWN_SMALL | — | SFX_INTERACT_PUTDOWN | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_PUTDOWN_SMALL |
| ACT_020 | 玩家采矿循环 | ANM_P_MINE_LOOP | VFX_TOOL_MINING | SFX_TOOL_DRILL | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_MINE_LOOP |
| ACT_021 | 玩家伐木循环 | ANM_P_FELL_LOOP | VFX_TOOL_FELLING | SFX_TOOL_CUT | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_P_FELL_LOOP |
| ACT_022 | 玩家维修循环 | ANM_P_REPAIR_LOOP | VFX_TOOL_REPAIR | SFX_TOOL_REPAIR | UI_COMP_PROGRESS | EVT_P_REPAIR_LOOP |
| ACT_023 | 玩家抬起运输箱 | ANM_P_CARRY_PICKUP | — | SFX_SERVO_CARRY | UI_CARGO_CAPACITY | EVT_P_CARRY_PICKUP |
| ACT_024 | 玩家搬运待机 | ANM_P_CARRY_IDLE | — | SFX_SERVO_CARRY | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_CARRY_IDLE |
| ACT_025 | 玩家搬运行走 | ANM_P_CARRY_WALK | — | SFX_SERVO_CARRY | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_CARRY_WALK |
| ACT_026 | 玩家放下运输箱 | ANM_P_CARRY_PUTDOWN | — | SFX_BOX_LAND | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_P_CARRY_PUTDOWN |
| ACT_027 | 玩家正面受击 | ANM_P_HIT_FRONT | VFX_DAMAGE_DIRECTION | SFX_PLAYER_HIT | UI_COMBAT_THREAT | EVT_P_HIT_FRONT |
| ACT_028 | 玩家背面受击 | ANM_P_HIT_BACK | VFX_DAMAGE_DIRECTION | SFX_PLAYER_HIT | UI_COMBAT_THREAT | EVT_P_HIT_BACK |
| ACT_029 | 玩家失能倒地 | ANM_P_DISABLED_FALL | — | — | — | EVT_P_DISABLED_FALL |
| ACT_030 | 玩家重新站起 | ANM_P_RECOVER | — | — | — | EVT_P_RECOVER |
| ACT_031 | 玩家装备剑匣 | ANM_P_SWORD_EQUIP | VFX_SWORDCASE_ACTIVATE | SFX_SWORDCASE_OPEN | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_P_SWORD_EQUIP |
| ACT_032 | 玩家收起剑匣 | ANM_P_SWORD_HOLSTER | — | SFX_SWORDCASE_CLOSE | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_P_SWORD_HOLSTER |
| ACT_033 | 玩家普通飞剑指令 | ANM_P_SWORD_NORMAL | VFX_SWORD_NORMAL_TRAIL | SFX_SWORD_LAUNCH | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_P_SWORD_NORMAL |
| ACT_034 | 玩家蓄力飞剑释放 | ANM_P_SWORD_CHARGED | VFX_SWORD_CHARGED_TRAILS | SFX_SWORD_LAUNCH | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_P_SWORD_CHARGED |
| ACT_035 | 玩家进入建造模式 | ANM_P_BUILD_ENTER | VFX_BUILD_PROJECTION | SFX_BUILD_SELECT | UI_BUILD_CATALOG | EVT_P_BUILD_ENTER |
| ACT_036 | 玩家确认建造 | ANM_P_BUILD_CONFIRM | VFX_BUILD_ASSEMBLE | SFX_BUILD_CONFIRM | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_P_BUILD_CONFIRM |
| ACT_037 | 玩家旋转微调 | ANM_P_BUILD_ADJUST | VFX_BUILD_SNAP_LINE | SFX_BUILD_ROTATE | UI_BUILD_CONTROLS | EVT_P_BUILD_ADJUST |
| ACT_038 | 玩家取消建造 | ANM_P_BUILD_CANCEL | — | SFX_UI_CANCEL | UI_BUILD_CONTROLS | EVT_P_BUILD_CANCEL |
| ACT_039 | 玩家确认拆除 | ANM_P_BUILD_DISMANTLE | VFX_BUILD_DISMANTLE | SFX_BUILD_DISMANTLE | UI_BUILD_DISMANTLE | EVT_P_BUILD_DISMANTLE |
| ACT_040 | 工程腕具展开 | ANM_TOOL_DEPLOY | — | SFX_TOOL_DEPLOY | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_TOOL_DEPLOY |
| ACT_041 | 工程腕具收起 | ANM_TOOL_RETRACT | — | SFX_TOOL_RETRACT | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_TOOL_RETRACT |
| ACT_042 | 工程腕具钻头旋转 | ANM_TOOL_DRILL_LOOP | VFX_TOOL_MINING | SFX_TOOL_DRILL | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_TOOL_DRILL_LOOP |
| ACT_043 | 工程腕具切割头运动 | ANM_TOOL_CUT_LOOP | VFX_TOOL_FELLING | SFX_TOOL_CUT | UI_INTERACTION_PROMPT | EVT_TOOL_CUT_LOOP |
| ACT_044 | 工程腕具维修探针运动 | ANM_TOOL_REPAIR_PROBE | VFX_TOOL_REPAIR | SFX_TOOL_REPAIR | UI_COMP_PROGRESS | EVT_TOOL_REPAIR_PROBE |
| ACT_045 | 运输箱开箱 | ANM_BOX_OPEN | — | SFX_BOX_OPEN | UI_CONTAINER_TRANSFER | EVT_BOX_OPEN |
| ACT_046 | 运输箱关箱 | ANM_BOX_CLOSE | — | SFX_BOX_CLOSE | UI_CONTAINER_TRANSFER | EVT_BOX_CLOSE |
| ACT_047 | 山河社稷图展开 | ANM_SCROLL_UNFOLD | VFX_SCROLL_GRID | SFX_SCROLL_UNFOLD | UI_ARTIFACT_RELOCATION | EVT_SCROLL_UNFOLD |
| ACT_048 | 山河社稷图确认 | ANM_SCROLL_CONFIRM | VFX_SCROLL_MOVE_BEACON | SFX_SCROLL_CONFIRM | UI_ARTIFACT_RELOCATION | EVT_SCROLL_CONFIRM |
| ACT_049 | 山河社稷图收卷 | ANM_SCROLL_FOLD | — | SFX_UI_CANCEL | UI_MAP | EVT_SCROLL_FOLD |
| ACT_050 | 修士敌人待机 | ANM_E_IDLE | — | — | — | EVT_E_IDLE |
| ACT_051 | 修士敌人警觉 | ANM_E_ALERT | — | — | UI_COMBAT_TARGET | EVT_E_ALERT |
| ACT_052 | 修士敌人行走 | ANM_E_WALK | — | — | — | EVT_E_WALK |
| ACT_053 | 修士敌人追击 | ANM_E_CHASE | — | — | — | EVT_E_CHASE |
| ACT_054 | 修士敌人左侧移 | ANM_E_STRAFE_L | — | — | — | EVT_E_STRAFE_L |
| ACT_055 | 修士敌人右侧移 | ANM_E_STRAFE_R | — | — | — | EVT_E_STRAFE_R |
| ACT_056 | 练气修士掌击前摇 | ANM_QI_PALM_WINDUP | — | SFX_QI_PALM_WINDUP | UI_COMBAT_THREAT | EVT_QI_PALM_WINDUP |
| ACT_057 | 练气修士掌击命中 | ANM_QI_PALM_HIT | VFX_QI_PALM | SFX_QI_PALM_RELEASE | UI_COMBAT_THREAT | EVT_QI_PALM_HIT |
| ACT_058 | 练气修士短距剑气 | ANM_QI_SHORT_AURA | VFX_QI_SWORD_AURA | SFX_QI_AURA_RELEASE | UI_COMBAT_THREAT | EVT_QI_SHORT_AURA |
| ACT_059 | 练气修士受击 | ANM_QI_TAKE_HIT | VFX_HIT_FLESH | SFX_ENEMY_HIT | UI_COMBAT_HITMARK | EVT_QI_TAKE_HIT |
| ACT_060 | 练气修士破绽恢复 | ANM_QI_RECOVER | — | SFX_QI_RECOVER | UI_COMBAT_TARGET | EVT_QI_RECOVER |
| ACT_061 | 筑基修士开启护体 | ANM_FOUND_SHIELD_ON | VFX_FOUND_SHIELD | SFX_FOUND_SHIELD | UI_COMBAT_TARGET | EVT_FOUND_SHIELD_ON |
| ACT_062 | 筑基修士近身击 | ANM_FOUND_MELEE | VFX_FOUND_MELEE | SFX_FOUND_WINDUP | UI_COMBAT_THREAT | EVT_FOUND_MELEE |
| ACT_063 | 筑基修士远程剑气 | ANM_FOUND_RANGED_AURA | VFX_FOUND_RANGED_AURA | SFX_FOUND_RANGED_RELEASE | UI_COMBAT_THREAT | EVT_FOUND_RANGED_AURA |
| ACT_064 | 筑基修士范围技前摇 | ANM_FOUND_AOE_WINDUP | VFX_FOUND_AOE_WARNING | SFX_FOUND_AOE_WARNING | UI_COMBAT_THREAT | EVT_FOUND_AOE_WINDUP |
| ACT_065 | 筑基修士范围技释放 | ANM_FOUND_AOE_RELEASE | VFX_FOUND_AOE_IMPACT | SFX_FOUND_AOE_IMPACT | UI_COMBAT_THREAT | EVT_FOUND_AOE_RELEASE |
| ACT_066 | 筑基修士受击 | ANM_FOUND_TAKE_HIT | VFX_HIT_FLESH | SFX_ENEMY_HIT | UI_COMBAT_HITMARK | EVT_FOUND_TAKE_HIT |
| ACT_067 | 筑基修士破绽恢复 | ANM_FOUND_RECOVER | — | SFX_FOUND_RECOVER | UI_COMBAT_TARGET | EVT_FOUND_RECOVER |
| ACT_068 | 修士向前死亡 | ANM_E_DEATH_FRONT | — | SFX_ENEMY_DEATH | UI_LOOT_CORPSE | EVT_E_DEATH_FRONT |
| ACT_069 | 修士向后死亡 | ANM_E_DEATH_BACK | — | SFX_ENEMY_DEATH | UI_LOOT_CORPSE | EVT_E_DEATH_BACK |
| ACT_070 | 修士尸体稳定 | ANM_E_CORPSE_SETTLE | VFX_CORPSE_LOOT_HIGHLIGHT | SFX_CORPSE_READY | UI_LOOT_CORPSE | EVT_E_CORPSE_SETTLE |
| ACT_071 | 修士尸体装箱 | ANM_E_BOXED | — | SFX_BOX_LOAD | UI_CARGO_CAPACITY | EVT_E_BOXED |

## 1.1 非动画状态反馈对应表

| 反馈ID | 触发状态 | 特效/材质ID | 音效ID | 界面ID | 程序事件ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB_001 | 泥土脚步接触 | VFX_FOOTSTEP_DIRT | SFX_STEP_DIRT | — | EVT_FOOTSTEP_DIRT |
| FB_002 | 岩石脚步接触 | VFX_FOOTSTEP_ROCK | SFX_STEP_ROCK | — | EVT_FOOTSTEP_ROCK |
| FB_003 | 金属脚步接触 | VFX_FOOTSTEP_METAL | SFX_STEP_METAL | — | EVT_FOOTSTEP_METAL |
| FB_004 | 浅水脚步接触 | VFX_FOOTSTEP_WATER | SFX_STEP_WATER | — | EVT_FOOTSTEP_WATER |
| FB_005 | 玩家进入轻伤 | VFX_PLAYER_DAMAGE_LIGHT | SFX_PLAYER_HIT | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_PLAYER_DAMAGE_LIGHT |
| FB_006 | 玩家进入重伤 | VFX_PLAYER_DAMAGE_HEAVY | SFX_UI_WARNING | UI_HUD_PLAYER_STATUS | EVT_PLAYER_DAMAGE_HEAVY |
| FB_007 | 飞剑开始蓄力 | VFX_SWORD_CHARGE | SFX_SWORD_CHARGE | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_SWORD_CHARGE_START |
| FB_008 | 普通飞剑返回 | VFX_SWORD_NORMAL_RETURN | SFX_SWORD_RETURN | UI_COMBAT_WEAPON | EVT_SWORD_RETURN |
| FB_009 | 飞剑命中修士 | VFX_HIT_FLESH | SFX_HIT_FLESH | UI_COMBAT_HITMARK | EVT_HIT_FLESH |
| FB_010 | 飞剑命中护体 | VFX_HIT_SHIELD | SFX_HIT_SHIELD | UI_COMBAT_HITMARK | EVT_HIT_SHIELD |
| FB_011 | 飞剑命中场景 | VFX_HIT_WORLD | SFX_HIT_WORLD | — | EVT_HIT_WORLD |
| FB_012 | 建造预览合法 | MAT_BUILD_VALID | SFX_BUILD_VALID | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_BUILD_VALID |
| FB_013 | 建造位置碰撞 | VFX_BUILD_ERR_COLLISION | SFX_BUILD_INVALID | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_BUILD_ERR_COLLISION |
| FB_014 | 建造支撑不足 | VFX_BUILD_ERR_SUSPENDED | SFX_BUILD_INVALID | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_BUILD_ERR_SUSPENDED |
| FB_015 | 建造接口未吸附 | VFX_BUILD_ERR_UNSNAPPED | SFX_BUILD_INVALID | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_BUILD_ERR_UNSNAPPED |
| FB_016 | 建造材料不足 | VFX_BUILD_ERR_MISSING | SFX_BUILD_INVALID | UI_BUILD_COST | EVT_BUILD_ERR_MISSING |
| FB_017 | 建造接口冲突 | VFX_BUILD_ERR_PORT_CONFLICT | SFX_BUILD_INVALID | UI_BUILD_VALIDATION | EVT_BUILD_ERR_PORT_CONFLICT |
| FB_018 | 固体输入口显示 | VFX_BUILD_SOLID_IN | — | UI_BUILD_DIRECTION | EVT_PORT_SOLID_IN |
| FB_019 | 固体输出口显示 | VFX_BUILD_SOLID_OUT | — | UI_BUILD_DIRECTION | EVT_PORT_SOLID_OUT |
| FB_020 | 液体输入口显示 | VFX_BUILD_FLUID_IN | — | UI_BUILD_DIRECTION | EVT_PORT_FLUID_IN |
| FB_021 | 液体输出口显示 | VFX_BUILD_FLUID_OUT | — | UI_BUILD_DIRECTION | EVT_PORT_FLUID_OUT |
| FB_022 | 电力接口显示 | VFX_BUILD_POWER_PORT | — | UI_BUILD_DIRECTION | EVT_PORT_POWER |
| FB_023 | 运输箱容量已满 | — | SFX_BOX_FULL | UI_TOAST_FULL | EVT_CARGO_FULL |
| FB_024 | 山河图位置非法 | — | SFX_SCROLL_INVALID | UI_ARTIFACT_RELOCATION | EVT_SCROLL_INVALID |
| FB_025 | 山河图冷却完成 | — | SFX_SCROLL_COOLDOWN | UI_HUD_HOTBAR | EVT_SCROLL_READY |
| FB_026 | 练气修士进入警觉 | — | SFX_QI_ALERT | UI_COMBAT_TARGET | EVT_QI_ALERT |
| FB_027 | 筑基修士进入警觉 | — | SFX_FOUND_ALERT | UI_COMBAT_TARGET | EVT_FOUND_ALERT |

# 2 3D模型、骨架与材质

| 资源ID | P级 | 中文名称 | 触发/使用位置 | 制作与交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDL_PLAYER_ROBOT_BODY | P0 | 玩家机器人完整身体 | 阴影、镜面、过场、受击、搬运 | 完整身体、碰撞、LOD、胸背与手臂接口。 | 比例统一；不穿模；可绑定机器人骨架。 |
| MDL_PLAYER_FP_ARMS | P0 | 第一人称机械手臂 | 第一人称采集、建造、攻击、搬运 | 双臂至上臂根部；腕具与剑匣操作接口。 | 常用视场角无断腕；不遮挡准星。 |
| RIG_PLAYER_ROBOT | P0 | 机器人骨架与控制器 | 全部玩家动画 | 全身骨架、手指/夹爪、腕具接口、双手约束点。 | 全身与第一人称手臂命名一致；重定向稳定。 |
| MAT_PLAYER_NORMAL | P0 | 机器人正常材质 | 玩家正常状态 | 基础金属、磨损、发光参数。 | 近景无明显拉伸；发光不溢出轮廓。 |
| MAT_PLAYER_DAMAGED_LIGHT | P1 | 机器人轻度受损材质 | 耐久进入轻伤区间 | 轻微划痕、局部短路参数。 | 与正常态一眼可分，但不遮挡原配色。 |
| MAT_PLAYER_DAMAGED_HEAVY | P1 | 机器人重度受损材质 | 耐久进入重伤区间 | 重度裂纹、焦痕、故障发光参数。 | 与轻伤态明显区分；受击点仍可读。 |
| MDL_SWORD_CASE_DAMAGED | P0 | 残损剑匣 | 序章拾取、背负、装备预览 | 关闭状态、破损外壳、锁定插槽、背部挂点。 | 看起来是装备，不像普通箱子。 |
| MDL_SWORD_CASE_ACTIVE | P0 | 激活剑匣 | 修复后装备、开匣、收匣 | 可动盖板、剑槽、发光线路；共享残损态主体比例。 | 开启和关闭均不穿插身体。 |
| MDL_FLYING_SWORD | P0 | 飞剑 | 普通攻击1把；蓄力攻击3个实例 | 单把通用飞剑、碰撞代理、尾迹挂点。 | 高速飞行不闪烁；近看轮廓清楚。 |
| MDL_ENEMY_QI | P0 | 练气修士 | 练气期战斗与尸体回收 | 角色模型、服装、受击点、尸体搬运点。 | 中距离能判断为练气敌人。 |
| MDL_ENEMY_FOUNDATION | P1 | 筑基修士 | 筑基期战斗与尸体回收 | 护体部件、境界识别轮廓；共用修士骨架。 | 不能只靠换色区分境界。 |
| MDL_CORPSE_GOLDEN_RIGHTEOUS | P1 | 正道金丹遗体 | 序章固定尸体之一 | 正道服饰、致命伤、剑匣携带关系。 | 只做遗体；不能误认成可战斗单位。 |
| MDL_CORPSE_GOLDEN_EVIL | P1 | 邪道金丹遗体 | 序章固定尸体之一 | 邪道服饰、致命伤、与正道不同的轮廓。 | 与正道遗体一眼可分。 |
| RIG_CULTIVATOR | P0 | 修士通用骨架与控制器 | 练气与筑基全部动画 | 人体骨架、手掌施法点、武器点、命中点、搬运点。 | 两境界可重定向；布娃娃稳定。 |
| MDL_ENGINEERING_WRIST_TOOL | P0 | 工程腕具 | 采矿、伐木、维修、建造、拆除 | 通用主体、钻取头、切割头、维修探针、投影口。 | 不另做斧、镐、维修枪、建造枪。 |
| MDL_PORTABLE_CARGO_BOX | P0 | 便携运输箱 | 装尸体与大型货物、双手搬运 | 箱体、盖板、锁扣、占用标记、搬运挂点、碰撞。 | 不是储藏盒建筑；开关状态清楚。 |
| MDL_SHANHE_SCROLL | P1 | 山河社稷图 | 法宝装备与矿点迁移 | 卷起、展开、激活三态；轴心内藏科技接口。 | 主体保持修仙图卷质感，不像机器。 |
| MAT_BUILD_VALID | P0 | 可建造投影材质 | 建造校验通过 | 青色透明扫描线材质实例。 | 复杂背景中轮廓清晰。 |
| MAT_BUILD_COLLISION | P0 | 碰撞错误投影材质 | 放置位置与物体重叠 | 红色透明扫描线材质实例。 | 必须同时配合碰撞错误文字与图标。 |
| MAT_BUILD_MISSING | P0 | 缺少材料投影材质 | 建造材料不足 | 黄色透明扫描线材质实例。 | 必须同时显示缺少的材料。 |
| MAT_BUILD_DISMANTLE | P0 | 拆除目标投影材质 | 进入拆除并选中目标 | 橙色透明反扫材质实例。 | 只覆盖当前目标，不污染相邻建筑。 |

# 3 玩家动作与图标对标总表

| 对标口径 | 动作和玩家图标统一放在这一张横向表中；每行右侧写明《幸福工厂》的对应功能或“无直接对应”。图标只对标功能和信息层级，不复制其图形资产。 |
| --- | --- |

| 资源ID | 级别｜类型｜名称 | 用在什么情境 | 画面怎么演／交付内容 | 关键帧／验收标准 | 《幸福工厂》对应／差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANM_P_IDLE | P0｜动画｜玩家待机 | 玩家停下后保持可操作的基准姿态；衔接移动、工具、战斗和交互。 | 起：双脚站稳、手臂放松→过程：关节轻微自检，视线保持当前方向→终：直接接下一动作。 | 循环首尾对齐；机器人不做人类呼吸；第一人称手臂与全身同步。 | 开拓者静止待机；本作换为机器人关节自检。 |
| ANM_P_WALK_F | P0｜动画｜玩家前向行走 | 玩家普通速度向前移动；自由探索及工作区走位的基础步态。 | 起：重心向前转移→过程：按前向交替迈步、手臂小幅平衡→终：可接停步或换方向。 | 原地循环；第一人称镜头不过度摇晃；脚底接触帧标记脚步声。 | 普通行走；本作拆出向前方向的机器步态。 |
| ANM_P_WALK_B | P0｜动画｜玩家后向行走 | 玩家普通速度向后移动；自由探索及工作区走位的基础步态。 | 起：重心向后转移→过程：按后向交替迈步、手臂小幅平衡→终：可接停步或换方向。 | 原地循环；第一人称镜头不过度摇晃；脚底接触帧标记脚步声。 | 普通行走；本作拆出向后方向的机器步态。 |
| ANM_P_WALK_L | P0｜动画｜玩家左向行走 | 玩家普通速度向左移动；自由探索及工作区走位的基础步态。 | 起：重心向左转移→过程：按左向交替迈步、手臂小幅平衡→终：可接停步或换方向。 | 原地循环；第一人称镜头不过度摇晃；脚底接触帧标记脚步声。 | 普通行走；本作拆出向左方向的机器步态。 |
| ANM_P_WALK_R | P0｜动画｜玩家右向行走 | 玩家普通速度向右移动；自由探索及工作区走位的基础步态。 | 起：重心向右转移→过程：按右向交替迈步、手臂小幅平衡→终：可接停步或换方向。 | 原地循环；第一人称镜头不过度摇晃；脚底接触帧标记脚步声。 | 普通行走；本作拆出向右方向的机器步态。 |
| ANM_P_RUN_F | P0｜动画｜玩家前向跑步 | 按跑步输入快速向前移动，用于赶路或躲避攻击。 | 起：重心向前压低→过程：按前向加大步幅及手臂摆动→终：减速可接行走。 | 原地循环；不是冲刺技能；脚底接触帧标记脚步声。 | 奔跑；本作拆出向前方向的机器步态。 |
| ANM_P_RUN_B | P0｜动画｜玩家后向跑步 | 按跑步输入快速向后移动，用于赶路或躲避攻击。 | 起：重心向后压低→过程：按后向加大步幅及手臂摆动→终：减速可接行走。 | 原地循环；不是冲刺技能；脚底接触帧标记脚步声。 | 奔跑；本作拆出向后方向的机器步态。 |
| ANM_P_RUN_L | P0｜动画｜玩家左向跑步 | 按跑步输入快速向左移动，用于赶路或躲避攻击。 | 起：重心向左压低→过程：按左向加大步幅及手臂摆动→终：减速可接行走。 | 原地循环；不是冲刺技能；脚底接触帧标记脚步声。 | 奔跑；本作拆出向左方向的机器步态。 |
| ANM_P_RUN_R | P0｜动画｜玩家右向跑步 | 按跑步输入快速向右移动，用于赶路或躲避攻击。 | 起：重心向右压低→过程：按右向加大步幅及手臂摆动→终：减速可接行走。 | 原地循环；不是冲刺技能；脚底接触帧标记脚步声。 | 奔跑；本作拆出向右方向的机器步态。 |
| ANM_P_JUMP_START | P0｜动画｜玩家起跳 | 按跳跃跨越低障碍或地形空隙时，交代机器人主动发力离地。 | 起：屈膝压低、手臂协助平衡→过程：双腿向下蹬出→终：身体腾空接滞空动作。 | 双脚离地帧标记起跳；不能先飞起来再蹬腿。 | 跳跃起跳；同属基本跨障移动。 |
| ANM_P_JUMP_LOOP | P0｜动画｜玩家跳跃滞空 | 起跳后尚未落地时维持空中姿态，让玩家看懂仍可调整落点。 | 起：承接起跳→过程：双腿收紧、双臂微调重心→终：按速度接坠落或落地。 | 循环段不要重复起跳；第一人称镜头只保留适度摆动。 | 跳跃滞空；本作不含滑铲跳或飞行装备。 |
| ANM_P_JUMP_LAND | P0｜动画｜玩家普通落地 | 正常高度落地时吸收冲击，迅速恢复行走、跑步或操作。 | 起：双脚触地→过程：膝关节短促缓冲、手臂稳住→终：站直接移动。 | 触地帧标记落地声；不能长时间跪地锁死玩家。 | 普通落地；需要脚步与触地同步。 |
| ANM_P_FALL_LOOP | P0｜动画｜玩家坠落循环 | 掉下边缘持续下坠时，区别于普通跳跃的短暂滞空。 | 起：从空中姿态打开四肢→过程：朝落点维持平衡→终：接普通或重落地。 | 可无缝循环；不表现喷射背包或飞行能力。 | 坠落；本作暂不接降落伞/喷气背包。 |
| ANM_P_HARD_LAND | P0｜动画｜玩家重落地 | 从较高处落地，用明显缓冲反馈冲击与短暂硬直。 | 起：双脚重触地→过程：膝部深弯、手短暂支地→终：支撑起身。 | 触地帧触发重落地；站稳帧恢复操作，不演成死亡。 | 高处落地；本作增加机器人缓冲姿势。 |
| ANM_P_INTERACT_START | P0｜动画｜玩家开始交互 | 启动需要按住执行的交互，例如持续采集、维修或设备操作。 | 起：手臂离开待机→过程：手掌或腕具对准交互点→终：停在可接循环的工作位。 | 手部IK适配不同高度；伸手本身不代表交互成功。 | 按住交互键启动采集/操作；同类输入反馈。 |
| ANM_P_INTERACT_END | P0｜动画｜玩家结束交互 | 持续交互完成或主动取消后，手和工具回到自由操作姿态。 | 起：从交互工作位松手→过程：手臂撤离对象→终：接待机或移动。 | 完成与取消均复用；产物由程序结算，不由收手动作发放。 | 交互完成/取消后收手；同类结束反馈。 |
| ANM_P_BUTTON_PRESS | P0｜动画｜玩家按键 | 按设备按钮或控制面板，表现一次明确的操作输入。 | 起：手移向面板→过程：手指触碰并压下→终：抬指撤回手臂。 | 触碰帧标记按钮事件；IK对准真实按键，不按空气。 | 操作机器面板；同类单次按钮输入。 |
| ANM_P_PICKUP_SMALL | P0｜动画｜玩家拾取小物 | 拾取能直接进背包的小物；不用于箱子、尸体等大件。 | 起：视线与单手下探→过程：夹爪抓稳小物→终：手收回、物品入背包。 | 抓取成功帧才移除世界物品；失败只撤回手臂。 | 拾取世界物品；本作夹爪入库。 |
| ANM_P_PUTDOWN_SMALL | P0｜动画｜玩家放下小物 | 把手中的小物放回地面或台面，与随手抛弃区分。 | 起：手携物靠近落点→过程：降低高度并打开夹爪→终：空手收回。 | 松手帧生成世界物品；手部随落点高度调整。 | 丢弃/放置物品；本作强调轻放。 |
| ANM_P_MINE_LOOP | P0｜动画｜玩家采矿循环 | 玩家用腕具对准地图矿点手动采矿，取得前期基础矿物。 | 起：双臂扶稳腕具→过程：持续向矿面施压并随阻力回弹→终：停钻回工具位。 | 循环节拍用于采矿产出；碎屑落在命中矿面。 | 手动开采矿点；本作使用腕具钻取。 |
| ANM_P_FELL_LOOP | P0｜动画｜玩家伐木循环 | 玩家用腕具切割地图树木取得原木，与采矿的动作方向区分。 | 起：腕具贴近树干→过程：沿切割面横向推进→终：停刀并撤离树干。 | 切割点始终贴树；倒树与原木掉落由资源对象结算。 | 电锯清理树木；本作腕具切割取原木。 |
| ANM_P_REPAIR_LOOP | P0｜动画｜玩家维修循环 | 用腕具维修已损坏的建筑或设备；不是建造新建筑。 | 起：探针靠近破损处→过程：短距扫描并脉冲修复→终：探针离开。 | 循环节拍对齐维修进度；取消时能安全收回。 | 设备操作有对应；持续手持维修无直接同款。 |
| ANM_P_CARRY_PICKUP | P0｜动画｜玩家抬起运输箱 | 抬起便携运输箱，开始双手搬运尸体或其他大件货物。 | 起：双手伸到箱体握点→过程：夹紧、抬至腰胸间→终：站稳接搬运待机。 | 握紧帧才绑定箱体；不可用单手拾取小物动作代替。 | 无双手抬便携箱；本作尸体运输专用。 |
| ANM_P_CARRY_IDLE | P0｜动画｜玩家搬运待机 | 双手抱运输箱停下，持续表现箱体重量和搬运占手。 | 起：承接抬箱→过程：双臂托住，身体微调平衡→终：接搬运行走或放下。 | 箱体受双手约束；不得摆出攻击或建造姿态。 | 无抱箱占手状态；本作搬运规则。 |
| ANM_P_CARRY_WALK | P0｜动画｜玩家搬运行走 | 抱箱移动，让玩家看出可以行走但不能同时战斗或建造。 | 起：搬运待机迈步→过程：小步前进，上身稳住箱体→终：停下回搬运待机。 | 步频随搬运速度；箱体不穿过腿、镜头或地面。 | 无抱箱负重行走；本作走速与双手限制。 |
| ANM_P_CARRY_PUTDOWN | P0｜动画｜玩家放下运输箱 | 把运输箱放在地面，释放双手继续其他操作。 | 起：抱箱屈膝→过程：箱底接触地面、双手松开→终：起立回自由待机。 | 箱底触地帧才解除绑定；箱体不能从胸前瞬间消失。 | 无抱箱落地过程；本作放箱结算。 |
| ANM_P_HIT_FRONT | P1｜动画｜玩家正面受击 | 攻击从正面命中时，交代受击方向并短暂打断上身动作。 | 起：胸肩向后受冲→过程：手臂护住核心→终：稳住重心继续可执行动作。 | 只表现受击不表现死亡；镜头冲击克制。 | 开拓者受击；本作机器人正面反馈。 |
| ANM_P_HIT_BACK | P1｜动画｜玩家背面受击 | 攻击从背后命中，用身体反应提示危险来自后方。 | 起：背部被推，上身前倾→过程：脚步找回平衡→终：接战斗或移动。 | 方向与正面受击相反；不可自动转身锁敌。 | 开拓者受击；本作单列背面方向。 |
| ANM_P_DISABLED_FALL | P1｜动画｜玩家失能倒地 | 机器人耐久归零，进入失能等待恢复或读档的状态。 | 起：关节逐级失去支撑→过程：身体侧向倒地→终：保持低功耗静止姿势。 | 头、胸与腕具不穿地；不要表现流血或修士死亡。 | 角色死亡/倒下；本作是机器人失能。 |
| ANM_P_RECOVER | P1｜动画｜玩家重新站起 | 失能恢复条件满足后，机器人从地面重新建立控制。 | 起：手臂撑地→过程：膝腿发力抬起躯干→终：站稳进入自由待机。 | 站稳帧才恢复控制；无法恢复时不播放此动画。 | 重生回到可操作；本作演出失能后起身。 |
| ANM_P_SWORD_EQUIP | P0｜动画｜玩家装备剑匣 | 切换到剑匣战斗模式，提示剑匣受机器人控制。 | 起：手触背部剑匣控制位→过程：解锁、手势转向目标→终：进入飞剑待发姿势。 | 遥控飞剑而非拔近战剑；配合剑匣开盖。 | 切换战斗装备；飞剑控制无直接对应。 |
| ANM_P_SWORD_HOLSTER | P0｜动画｜玩家收起剑匣 | 结束剑匣战斗模式，飞剑归匣后恢复工作或移动姿态。 | 起：控剑手势收束→过程：飞剑归位、匣盖闭合→终：手臂回待机。 | 飞剑未归位前不能演成已关匣。 | 收起战斗装备；飞剑归匣无直接对应。 |
| ANM_P_SWORD_NORMAL | P0｜动画｜玩家普通飞剑指令 | 普通攻击发出一把飞剑；短动作便于采集与战斗快速切换。 | 起：单手抬起对准攻击方向→过程：手势前推、单剑离匣→终：回控剑准备位。 | 前推帧触发发射；飞行和返回由程序轨迹控制。 | 武器普通攻击；本作改为单剑遥控。 |
| ANM_P_SWORD_CHARGED | P0｜动画｜玩家蓄力飞剑释放 | 蓄力结束后释放三把飞剑，表现比普通攻击更大的投入。 | 起：从控剑姿势双手聚拢→过程：张臂推出、三剑展开→终：控剑姿势回稳。 | 本条负责释放而非整个按住蓄力过程；三剑只发射一次。 | 武器攻击有对应；三剑蓄力无直接对应。 |
| ANM_P_BUILD_ENTER | P0｜动画｜玩家进入建造模式 | 选中要建的对象后进入建造模式，让玩家看到投影由腕具发出。 | 起：腕具从收纳位抬至视线下方→过程：投影口展开并指向地面→终：停在预览工作位。 | 投影出现帧标记模式切换；不能凭空从手掌生出整栋建筑。 | 建造枪选物并生成投影；本作腕具投影。 |
| ANM_P_BUILD_CONFIRM | P0｜动画｜玩家确认建造 | 位置和材料都满足时确认放置一件建筑，是建造结算的手势。 | 起：腕具对准合法投影→过程：短促按压确认→终：回预览工作位以便连续建造。 | 确认帧才扣料并生成；动画不阻止下一件预览。 | 确认放置建筑；本作腕具确认扣料。 |
| ANM_P_BUILD_ADJUST | P0｜动画｜玩家旋转微调 | 旋转或微调建造投影，表现玩家正在改变朝向与对齐位置。 | 起：手指落在腕具控制面→过程：沿输入方向滑动→终：手指归位并保持投影。 | 可高频重复且能立刻停下；不会误触建造确认。 | 旋转与微调投影；本作腕具手势控制。 |
| ANM_P_BUILD_CANCEL | P0｜动画｜玩家取消建造 | 玩家主动退出当前建造预览，让腕具收束投影而不是建成后拆除。 | 起：手势撤回→过程：投影口合拢、光影收束→终：手臂回自由姿态。 | 此动作不扣料、不生成建筑、不触发拆除返料。 | 取消建造投影；同类返回动作。 |
| ANM_P_BUILD_DISMANTLE | P0｜动画｜玩家确认拆除 | 玩家在拆除模式锁定建筑后确认回收，与建造确认在手势方向上区分。 | 起：腕具对准单个建筑→过程：向内拉回反向扫描→终：收回手臂。 | 回收帧才删除目标并结算返料；不能扫到相邻建筑。 | 建造枪拆除模式；本作反向回收手势。 |
| ANM_TOOL_DEPLOY | P0｜动画｜工程腕具展开 | 开始采矿、伐木、维修或建造之前，展示工程腕具切到指定模块。 | 起：腕部壳体解锁→过程：当前钻头、切割头、探针或投影口伸出→终：模块锁定工作位。 | 只展开本次所需模块；与工具模式同步，不同时伸出全部部件。 | 切换采矿器/建造枪；本作一件腕具切模块。 |
| ANM_TOOL_RETRACT | P0｜动画｜工程腕具收起 | 停止使用腕具后收回工作模块，保证后续移动、搬运和战斗不穿模。 | 起：当前模块停转或停脉冲→过程：缩回壳体→终：外壳闭合。 | 收起前停止循环效果；可从任何工具模式安全接入。 | 收起当前手持工具；本作模块收回腕部。 |
| ANM_TOOL_DRILL_LOOP | P0｜动画｜工程腕具钻头旋转 | 腕具钻头在手动采矿时持续接触矿面；这是工具机构运动，不是整个人的采矿姿态。 | 起：钻头达到工作转速→过程：持续旋转并有轻微阻力抖动→终：减速停止。 | 与ANM_P_MINE_LOOP同时播放；每次采矿节拍位置一致。 | 手动采矿器工作；本作钻头与手臂分层。 |
| ANM_TOOL_CUT_LOOP | P0｜动画｜工程腕具切割头运动 | 腕具切割头在伐木时沿树干工作；区别于矿面钻孔。 | 起：刀头达到工作位→过程：横向切割并小幅回弹→终：停止后撤离切面。 | 与ANM_P_FELL_LOOP同时播放；不产生凭空旋转的刀片。 | 电锯切树；本作腕具刀头与手臂分层。 |
| ANM_TOOL_REPAIR_PROBE | P0｜动画｜工程腕具维修探针运动 | 腕具探针对准损坏位置进行检测与修复，不用于采集或战斗。 | 起：探针伸出→过程：贴近破损处扫描、短脉冲→终：退出接触并收回。 | 与ANM_P_REPAIR_LOOP配合；取消维修可中途回收。 | 无对应的腕部维修探针机构。 |
| ANM_BOX_OPEN | P0｜动画｜运输箱开箱 | 玩家查看运输箱内容或准备装入尸体时打开箱盖。 | 起：锁扣解开→过程：箱盖绕铰链翻开→终：盖板停在可装入角度。 | 到位后才能显示可转移状态；不能让货物穿过关闭的箱盖。 | 打开容器库存有对应；本作实体箱盖可动。 |
| ANM_BOX_CLOSE | P0｜动画｜运输箱关箱 | 结束装载或开始搬运时盖上运输箱，表示内容已固定。 | 起：盖板从打开位下降→过程：贴合箱沿→终：锁扣扣紧。 | 锁紧帧才允许抬箱；关闭后不能继续装入货物。 | 关闭容器界面有对应；本作箱盖锁扣。 |
| ANM_SCROLL_UNFOLD | P1｜动画｜山河社稷图展开 | 玩家使用山河社稷图前展开图卷，进入矿点选择界面。 | 起：双手取出卷轴→过程：向两侧展开图面→终：维持可观察地图的展开位。 | 展开到位才打开选点；只表现图卷，不直接移动矿点。 | 地图查看有对应；法宝展开无直接对应。 |
| ANM_SCROLL_CONFIRM | P1｜动画｜山河社稷图确认 | 玩家已选矿点和合法目标位置后，在图卷上确认一次迁移。 | 起：手指悬在已选目标→过程：按住图面确认点→终：手离开图卷。 | 只在有效确认帧调用迁移结算；非法位置不播放成功动作。 | 地图选点有对应；矿点迁移无直接对应。 |
| ANM_SCROLL_FOLD | P1｜动画｜山河社稷图收卷 | 完成迁移、取消或退出法宝界面时，把图卷收回装备位置。 | 起：双手握卷轴两端→过程：图面收束卷起→终：收纳并回自由姿态。 | 关闭选点界面后接入；不代表迁移成功或冷却结束。 | 关闭地图有对应；收卷法宝无直接对应。 |
| ANM_E_IDLE | P0｜动画｜修士敌人待机 | 练气与筑基修士尚未发现玩家时的自然停留姿态，供巡逻间隙使用。 | 起：站姿稳定→过程：细小观察与呼吸、手部放松→终：可接警觉或行走。 | 修士是活人而非机器人；不能长时间僵立或一直摆施法姿势。 | 野外生物待机；本作换成人形修士。 |
| ANM_E_ALERT | P0｜动画｜修士敌人警觉 | 修士发现玩家或受到刺激，明确提示敌人已进入对抗状态。 | 起：察觉异动、转头→过程：身体转向玩家、双手抬至戒备位→终：接追击或攻击前摇。 | 开始帧触发境界对应警觉声；警觉不是伤害判定。 | 敌对生物发现玩家；本作加修士戒备姿势。 |
| ANM_E_WALK | P0｜动画｜修士敌人行走 | 修士低速巡逻或平稳接近目标，让敌人表现为在世界中行动。 | 起：由待机迈步→过程：自然步幅行走、手臂配合→终：停下或加速追击。 | 脚底不滑；练气与筑基复用同骨架不同速度参数。 | 敌对生物接近目标；本作人形步态。 |
| ANM_E_CHASE | P0｜动画｜修士敌人追击 | 玩家超出攻击距离时修士主动追赶，以进入自己的攻击范围。 | 起：前倾加速→过程：明显快于巡逻的步态→终：减速接攻击前摇。 | 持续面向移动目标；不瞬移或跨越无法通行地形。 | 敌对生物追击；本作人形跑动。 |
| ANM_E_STRAFE_L | P0｜动画｜修士敌人左侧移 | 交战时修士向自己左侧绕行，寻找攻击角度而不完全背对玩家。 | 起：左脚侧迈→过程：横移并保持上身朝向玩家→终：可接攻击或反向侧移。 | 左右方向以敌人自身为准；脚步速度与实际位移一致。 | 敌对生物会追击；修士左侧移无直接对应。 |
| ANM_E_STRAFE_R | P0｜动画｜修士敌人右侧移 | 交战时修士向自己右侧绕行，与左侧移动共同构成战斗走位。 | 起：右脚侧迈→过程：横移并保持上身朝向玩家→终：可接攻击或反向侧移。 | 不是原地转圈；脚步速度与实际位移一致。 | 敌对生物会追击；修士右侧移无直接对应。 |
| ANM_QI_PALM_WINDUP | P0｜动画｜练气修士掌击前摇 | 练气修士靠近玩家后准备掌击；提前告诉玩家攻击将从近身打来。 | 起：站稳、施力手后撤→过程：肩与掌向身侧蓄势→终：停在明显可辨的出掌前姿势。 | 前摇全程不能提前造成伤害；留给玩家躲避的可见窗口。 | 敌人攻击前摇有对应；掌击术式无对应。 |
| ANM_QI_PALM_HIT | P0｜动画｜练气修士掌击命中 | 练气修士完成掌击的真正打击段，与前摇分开验收。 | 起：承接蓄势姿势→过程：手掌快速前推触及攻击范围→终：顺势回收转入破绽。 | 手掌到达攻击位置时标记伤害帧；命中距离与掌击范围一致。 | 敌人近身攻击有对应；掌击招式无对应。 |
| ANM_QI_SHORT_AURA | P0｜动画｜练气修士短距剑气 | 玩家与练气修士拉开一些距离时，修士释放短距剑气逼玩家走位。 | 起：手臂横收聚气→过程：向玩家方向挥出短距剑气→终：手落下接破绽恢复。 | 挥出帧生成特效；无实体剑也能完成施法动作；距离不演成长程炮击。 | 敌人远程威胁有对应；短距剑气无对应。 |
| ANM_QI_TAKE_HIT | P0｜动画｜练气修士受击 | 练气修士被飞剑打中且未被护体抵挡，确认玩家攻击有效。 | 起：受击部位后撤→过程：上身短暂失衡→终：恢复站姿或接死亡。 | 受击反馈短促；不可用长硬直把敌人无限锁住。 | 敌人受击反馈；本作是人形修士。 |
| ANM_QI_RECOVER | P0｜动画｜练气修士破绽恢复 | 练气攻击结束后的收势/破绽期，让玩家知道可以追击。 | 起：承接出掌或剑气末势→过程：重心重新收回、调整呼吸→终：恢复防御站姿。 | 恢复前不要直接接下一次攻击；结束帧才允许AI再选招。 | 敌人攻击后恢复；本作留近身反击窗口。 |
| ANM_FOUND_SHIELD_ON | P1｜动画｜筑基修士开启护体 | 筑基修士启动护体，用与练气不同的明显姿势提示其防御状态。 | 起：双手靠近胸前结印→过程：护体沿身体展开→终：保持短暂控场站姿。 | 护体生效帧与屏障特效同步；启动前仍可被正常命中。 | 无直接对应：筑基修士开启护体。 |
| ANM_FOUND_MELEE | P1｜动画｜筑基修士近身击 | 玩家贴近筑基修士时，他用近身击逼退玩家。 | 起：肩与手臂短促蓄力→过程：重心前送、近身打击→终：收势露出短破绽。 | 命中帧随手臂到位触发；不能无前兆贴脸瞬发。 | 敌人近身攻击；本作人形筑基招式。 |
| ANM_FOUND_RANGED_AURA | P1｜动画｜筑基修士远程剑气 | 玩家在远处时筑基修士释放远程剑气，迫使玩家移动或寻找掩体。 | 起：身体定住、双手聚气→过程：向目标方向推出远程剑气→终：收手接恢复。 | 发射帧与剑气起点一致；姿势和轮廓明显强于练气短距剑气。 | 敌人远程攻击；剑气术式无直接对应。 |
| ANM_FOUND_AOE_WINDUP | P1｜动画｜筑基修士范围技前摇 | 筑基范围技开始前，给玩家观察地面预警并离开范围的时间。 | 起：停下其他攻击→过程：双手抬高结印、力量逐步聚集→终：停在即将释放姿势。 | 地面预警必须从前摇期开始，不得伤害先于警告。 | 敌人进攻有对应；地面范围预警为本作设定。 |
| ANM_FOUND_AOE_RELEASE | P1｜动画｜筑基修士范围技释放 | 范围技预警结束后释放伤害，使玩家能理解预警与结算的因果。 | 起：承接结印高点→过程：双手压下使圈内能量爆发→终：明显收势接恢复。 | 压下帧触发范围伤害；实际范围不得超过地面预警。 | 敌人进攻有对应；筑基范围术式无对应。 |
| ANM_FOUND_TAKE_HIT | P1｜动画｜筑基修士受击 | 筑基修士在护体未挡住伤害时给出受击反馈。 | 起：受击部位短促震动→过程：重心略退→终：回防或接死亡。 | 护体有效时只播放护体命中反馈，不播放肉身硬直。 | 敌人受击反馈；护体命中与肉身受击分开。 |
| ANM_FOUND_RECOVER | P1｜动画｜筑基修士破绽恢复 | 筑基修士结束远程、近身或范围攻击后的破绽恢复。 | 起：承接上一招末势→过程：能量下降、身体重新站稳→终：回防并允许AI移动。 | 先有可读的收势再重新出招；与练气恢复可共骨架但表演更沉稳。 | 敌人攻击后恢复；本作筑基收势更沉稳。 |
| ANM_E_DEATH_FRONT | P0｜动画｜修士向前死亡 | 修士受到来自背后的致命伤，向自己前方倒地并留下可回收尸体。 | 起：背部受冲→过程：上身前扑、双手尝试支撑→终：正面落地停稳。 | 只倒地一次；倒地后接尸体稳定，不直接消失。 | 敌人被击败会倒地；本作保留正面尸体。 |
| ANM_E_DEATH_BACK | P0｜动画｜修士向后死亡 | 修士受到来自正面的致命伤，向自己后方倒地并留下可回收尸体。 | 起：胸前受冲→过程：重心后撤、手臂失控→终：仰面落地停稳。 | 只倒地一次；身躯不穿地，接尸体稳定。 | 敌人被击败会倒地；本作保留仰面尸体。 |
| ANM_E_CORPSE_SETTLE | P0｜动画｜修士尸体稳定 | 死亡倒地后把修士固定为可交互的尸体，供运输箱回收。 | 起：承接死亡末帧→过程：四肢随碰撞轻微停摆→终：停在稳定的尸体姿势。 | 尸体停稳才亮回收提示；练气与筑基尸体保留各自模型。 | 敌人战利品拾取相近；可装箱尸体为本作。 |
| ANM_E_BOXED | P0｜动画｜修士尸体装箱 | 玩家把可回收尸体装进打开的运输箱，完成战利品搬运前的装载。 | 起：尸体从原位置被抬至箱口→过程：沿箱口放入箱内→终：身体全部进入箱体。 | 箱盖须先打开；完全进入箱体后才移除世界尸体并写入箱内货物。 | 无尸体装入运输箱；本作生物材料供料动作。 |
| ICO_STATUS_DURABILITY | P0｜图标｜耐久图标 | 玩家状态栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应玩家状态栏的生命/损伤反馈；无一一对应图形。 |
| ICO_STATUS_DAMAGE_LIGHT | P0｜图标｜轻度受损图标 | 玩家状态栏与说明浮窗 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应受伤状态提示；《幸福工厂》没有轻伤专用图标，本作保留分级。 |
| ICO_STATUS_DAMAGE_HEAVY | P0｜图标｜重度受损图标 | 玩家状态栏与说明浮窗 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应严重受伤/濒危反馈；本作需要独立高危轮廓。 |
| ICO_STATUS_CARRY | P0｜图标｜搬运中图标 | 玩家状态栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 无直接对应；本作把双手搬运状态做成持续状态图标。 |
| ICO_STATUS_COMBAT | P0｜图标｜战斗中图标 | 玩家状态栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应武器/敌对状态提示；本作明确显示进入战斗。 |
| ICO_STATUS_BUILD | P0｜图标｜建造模式图标 | 玩家状态栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应 Build Gun 建造模式图标；功能直接对标。 |
| ICO_STATUS_INTERACT | P0｜图标｜可交互图标 | 准星与交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应交互提示；轮廓和可用状态直接对标。 |
| ICO_STATUS_LOCKED | P0｜图标｜未解锁图标 | 目录、装备与快捷栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应 HUB/MAM 中的未解锁项目状态；功能直接对标。 |
| ICO_STATUS_COOLDOWN | P0｜图标｜冷却中图标 | 快捷栏与装备 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 部分对应装备冷却反馈；《幸福工厂》没有统一全局冷却徽记。 |
| ICO_STATUS_MISSING | P0｜图标｜缺少材料图标 | 建造与任务 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应建造时缺少材料提示；功能直接对标。 |
| ICO_STATUS_INVENTORY_FULL | P0｜图标｜背包已满图标 | 背包与通知 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应背包容量不足/满载提示；功能直接对标。 |
| ICO_STATUS_CARGO_FULL | P0｜图标｜运输箱已满图标 | 运输箱与通知 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应储物容器满载提示；本作增加可搬运箱专用状态。 |
| ICO_STATUS_INVALID | P0｜图标｜操作无效图标 | 交互与建造 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应建造投影无效提示；功能直接对标。 |
| ICO_STATUS_DANGER | P0｜图标｜危险图标 | HUD与地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 部分对应敌对生物和受击危险提示；本作增加方向性危险图标。 |
| ICO_STATUS_QUEST | P0｜图标｜任务目标图标 | HUD与地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 部分对应里程碑/目标提示；本作把剧情与生产目标合并显示。 |
| ICO_STATUS_MILESTONE | P0｜图标｜阶段里程碑图标 | HUD与任务 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 24px可辨；与其他状态轮廓不同。 | 对应 HUB 里程碑提交与解锁提示；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_PICKUP | P0｜图标｜拾取图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应拾取世界物品；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_PUTDOWN | P0｜图标｜放下图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 部分对应放置/丢弃物品；图标语义按本作单手放下动作固定。 |
| ICO_ACTION_LOAD_BOX | P0｜图标｜装入运输箱图标 | 尸体回收 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 无直接对应尸体装箱；可借鉴物品转入容器的交互提示。 |
| ICO_ACTION_OPEN_BOX | P0｜图标｜打开运输箱图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应打开储物容器；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_REPAIR | P0｜图标｜维修图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 无直接对应的通用维修操作；本作用于设备维修循环。 |
| ICO_ACTION_MINE | P0｜图标｜采矿图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应手动采矿输入；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_FELL | P0｜图标｜伐木图标 | 交互提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应 Chainsaw 伐木；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_EQUIP | P0｜图标｜装备图标 | 背包与装备 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应装备工具/武器；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_UNEQUIP | P0｜图标｜卸下图标 | 背包与装备 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应收起当前装备；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_ATTACK_NORMAL | P0｜图标｜普通攻击图标 | 战斗HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 部分对应武器攻击输入；本作使用飞剑普通攻击，不复制枪械图标。 |
| ICO_ACTION_ATTACK_CHARGE | P0｜图标｜蓄力攻击图标 | 战斗HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 无直接对应蓄力飞剑；可借鉴装备蓄能状态的读图逻辑。 |
| ICO_ACTION_ROTATE | P0｜图标｜旋转图标 | 建造HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应建造投影旋转；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_NUDGE | P0｜图标｜微调图标 | 建造HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应建筑微调/偏移；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_BUILD_CONFIRM | P0｜图标｜确认建造图标 | 建造HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应确认放置建筑；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_BUILD_CANCEL | P0｜图标｜取消建造图标 | 建造HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应退出建造预览；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_DISMANTLE | P0｜图标｜拆除图标 | 建造HUD | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应拆除建筑；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_OPEN_MAP | P0｜图标｜打开地图图标 | 快捷栏与提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 对应打开地图；功能直接对标。 |
| ICO_ACTION_USE_ARTIFACT | P0｜图标｜使用法宝图标 | 快捷栏与地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 16px轮廓仍可判断操作含义。 | 无直接对应法宝操作；保留山河图专用图标，避免误认普通地图。 |
| ICO_MAP_PLAYER | P0｜图标｜玩家标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 对应地图上的玩家位置标记；功能直接对标。 |
| ICO_MAP_BASE | P0｜图标｜基地标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 对应基地/建筑位置标记；功能直接对标。 |
| ICO_MAP_MINE | P0｜图标｜普通矿点标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 对应资源节点标记；功能直接对标。 |
| ICO_MAP_COAL | P0｜图标｜煤矿点标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 对应煤矿资源节点标记；功能直接对标。 |
| ICO_MAP_WATER | P0｜图标｜水源标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 部分对应水资源位置；本作明确标出可取水点。 |
| ICO_MAP_QI_ENEMY | P0｜图标｜练气修士标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 部分对应敌对生物位置；本作按练气境界单独识别。 |
| ICO_MAP_FOUND_ENEMY | P0｜图标｜筑基修士标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 部分对应敌对生物位置；本作按筑基境界单独识别。 |
| ICO_MAP_CORPSE | P0｜图标｜可回收尸体标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 无直接对应尸体回收标记；本作把可回收尸体作为工厂输入提示。 |
| ICO_MAP_QUEST | P0｜图标｜任务目标标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 部分对应目标/里程碑位置标记；功能层可借鉴。 |
| ICO_MAP_DANGER | P0｜图标｜危险区域标记 | 地图 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 部分对应敌对区域提示；本作把煞气和敌意区域合并为危险层。 |
| ICO_MAP_RELOCATION_VALID | P1｜图标｜可迁移位置标记 | 山河图界面 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 无直接对应矿点迁移；本作山河图专用的合法目标反馈。 |
| ICO_MAP_RELOCATION_INVALID | P1｜图标｜不可迁移位置标记 | 山河图界面 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 地图缩放后保持最小可读尺寸。 | 无直接对应矿点迁移；本作山河图专用的非法目标反馈。 |
| ICO_ITEM_WRIST_TOOL | P0｜图标｜工程腕具图标 | 背包、装备与快捷栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 对应 Build Gun/Resource Scanner 等手持工具；本作合并为工程腕具。 |
| ICO_ITEM_SWORDCASE_DAMAGED | P0｜图标｜残损剑匣图标 | 背包与任务 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 无直接对应剧情装备；需要与激活剑匣保持同一轮廓。 |
| ICO_ITEM_SWORDCASE_ACTIVE | P0｜图标｜激活剑匣图标 | 装备与快捷栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 无直接对应飞剑装备；可借鉴装备栏的主动状态切换。 |
| ICO_ITEM_FLYING_SWORD | P0｜图标｜飞剑图标 | 战斗HUD与说明 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 无直接对应飞剑；不要套用枪械或弹药图标。 |
| ICO_ITEM_CARGO_BOX | P0｜图标｜便携运输箱图标 | 背包与搬运提示 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 部分对应储物容器/便携设备；本作强调双手搬运和装尸体。 |
| ICO_ITEM_SHANHE_SCROLL | P1｜图标｜山河社稷图图标 | 装备、地图与快捷栏 | 单枚矢量源文件、透明PNG及小尺寸版本。 | 与对应3D模型主轮廓一致。 | 无直接对应法宝；保留卷轴轮廓与矿点迁移功能联想。 |

## 3.1 常规行为是否偏少

| 动作类别 | 《幸福工厂》 | 本作练气—筑基 Demo | 结论／动画处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础行动 | 走、跑、跳、落地；另有蹲伏和滑铲。 | 四向走跑、跳跃、坠落、轻重落地齐全；暂不做蹲伏滑铲。 | 基础移动不缺；没有低矮通道需求时不为对标硬加蹲滑。 |
| 采集与交互 | 手动采矿、电锯清树、拾取与设备交互。 | 采矿、伐木、维修、拾取、按键、搬运都有独立动作。 | 前期行为不比对标少；搬运与尸体装箱是本作额外动作。 |
| 建造高频操作 | 投影、旋转/微调、确认、拆除；另有建筑取样、快捷切换、拆除筛选。 | 腕具已覆盖预览、微调、建成、取消、拆除；尚无取样行为。 | 缺的主要是操作便捷性；取样可复用腕具指向，不必新做整套动作。 |
| 设备设置 | 机器设置可复制并粘贴到同类机器。 | 已有按钮/面板交互动作，没有专门的复制设置动作。 | 若后续加入此操作，可复用按键动画；当前不新增专用动画。 |
| 探索与战斗 | 敌对生物、装备攻击；中后期加入滑索、降落伞、喷气/悬浮装备。 | 飞剑普通/蓄力、两境界修士、尸体回收与法宝动作。 | 本作战斗与回收动作反而更深；后期移动装备不计入本次Demo缺口。 |

| 动作结论 | 以工厂游戏的前期循环衡量，本作基础行动没有明显少一截。真正可留意的是高频建造取样和同类操作的快捷反馈；蹲伏滑铲及后期移动装备取决于关卡需求，不因为《幸福工厂》有就立刻加。 |
| --- | --- |

动作对标：开发商官方公告  |  蹲伏与滑铲  ·  采矿与建造  ·  投影微调与拆除筛选  ·  建筑取样  ·  机器设置复制  ·  工具与装备

# 4 特效逐项清单

| 资源ID | P级 | 中文名称 | 触发/使用位置 | 制作与交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFX_FOOTSTEP_DIRT | P1 | 泥土脚步尘 | 在泥土地面行走或跑步 | 短尘土喷发；绑定脚底触地点。 | 不形成持续烟幕。 |
| VFX_FOOTSTEP_ROCK | P1 | 岩石脚步碎屑 | 在岩石地面行走或跑步 | 细小岩屑喷发。 | 颜色取自物理材质参数。 |
| VFX_FOOTSTEP_METAL | P1 | 金属脚步火星 | 在金属地板行走或跑步 | 极短金属火星。 | 仅快速移动或重落地明显可见。 |
| VFX_FOOTSTEP_WATER | P1 | 浅水脚步水花 | 在浅水区域行走或跑步 | 小型水花与涟漪。 | 水面高度匹配。 |
| VFX_PLAYER_DAMAGE_LIGHT | P1 | 机器人轻伤火花 | 进入轻伤状态或轻度受击 | 局部短促火花。 | 只挂受击点，不遮挡视线。 |
| VFX_PLAYER_DAMAGE_HEAVY | P1 | 机器人重伤短路 | 进入重伤状态 | 持续低频短路电弧。 | 强度可调；不会盖过战斗预警。 |
| VFX_SWORDCASE_ACTIVATE | P0 | 剑匣激活 | 装备激活剑匣 | 锁扣亮起、盖板能量线展开。 | 0.8秒内完成。 |
| VFX_SWORD_NORMAL_TRAIL | P0 | 普通飞剑尾迹 | 普通飞剑飞行 | 单剑短尾迹。 | 轨迹与真实飞行方向一致。 |
| VFX_SWORD_NORMAL_RETURN | P0 | 普通飞剑回匣轨迹 | 普通攻击结束 | 尾迹收束至剑匣。 | 不穿过第一人称镜头。 |
| VFX_SWORD_CHARGE | P0 | 飞剑蓄力环 | 按住蓄力键 | 能量环从弱到满。 | 满蓄力时有固定清晰状态。 |
| VFX_SWORD_CHARGED_TRAILS | P0 | 三剑蓄力尾迹 | 蓄力攻击释放 | 三条可区分轨迹。 | 三剑不互相遮成一条。 |
| VFX_HIT_FLESH | P0 | 命中修士血肉 | 飞剑命中无护体修士 | 短爆发命中反馈。 | 命中点与碰撞点一致。 |
| VFX_HIT_SHIELD | P0 | 命中修士护体 | 飞剑命中筑基护体 | 护体波纹与弹开火花。 | 不播放血肉效果。 |
| VFX_HIT_WORLD | P0 | 飞剑命中场景 | 飞剑命中墙体或地面 | 按表面方向产生碎屑。 | 不造成生物命中反馈。 |
| VFX_QI_PALM | P0 | 练气掌击气劲 | 练气掌击释放 | 手掌前方短爆发。 | 范围与近身伤害一致。 |
| VFX_QI_SWORD_AURA | P0 | 练气短距剑气 | 练气远近过渡攻击 | 短距离直线剑气。 | 长度与判定距离一致。 |
| VFX_FOUND_SHIELD | P1 | 筑基护体层 | 筑基护体生效 | 贴身半透明护体层。 | 护体剩余时间可由强度表现。 |
| VFX_FOUND_MELEE | P1 | 筑基近身气劲 | 筑基近身击命中 | 手臂前方的短促重型气劲。 | 范围与近身伤害一致；与练气掌击轮廓不同。 |
| VFX_FOUND_RANGED_AURA | P1 | 筑基远程剑气 | 筑基远程攻击 | 远程直线剑气。 | 与练气短距剑气在尺寸和轮廓上区分。 |
| VFX_FOUND_AOE_WARNING | P1 | 筑基范围技预警 | 范围技前摇 | 地面范围圈与倒计时收束。 | 显示范围必须等于伤害范围。 |
| VFX_FOUND_AOE_IMPACT | P1 | 筑基范围技爆发 | 范围技结算 | 范围内向上爆发。 | 不超出预警圈造成误导。 |
| VFX_DAMAGE_DIRECTION | P0 | 受击方向提示 | 玩家受到伤害 | 屏幕边缘方向闪光。 | 准确指向主要伤害来源。 |
| VFX_CORPSE_LOOT_HIGHLIGHT | P0 | 尸体回收高亮 | 敌人死亡并可装箱 | 淡轮廓与境界标记。 | 装箱后立即关闭；远距离隐藏。 |
| VFX_BUILD_PROJECTION | P0 | 建造投影生成 | 选中建造对象 | 由腕具投射完整建筑轮廓。 | 出现时间不超过0.2秒。 |
| VFX_BUILD_GRID | P0 | 建造地面网格 | 进入建造模式 | 1米网格与当前占地范围。 | 不遮挡地形细节。 |
| VFX_BUILD_SNAP_LINE | P0 | 建造吸附线 | 靠近可吸附边缘或轴线 | 边缘、同轴与旋转中心辅助线。 | 吸附成功时有收紧反馈。 |
| VFX_BUILD_SOLID_IN | P0 | 固体输入口标记 | 建造投影显示接口 | 实心入向箭头。 | 形状与其他接口不同。 |
| VFX_BUILD_SOLID_OUT | P0 | 固体输出口标记 | 建造投影显示接口 | 实心出向箭头。 | 方向与建筑数据一致。 |
| VFX_BUILD_FLUID_IN | P0 | 液体输入口标记 | 建造投影显示接口 | 水滴形入向标记。 | 不能只靠颜色区分。 |
| VFX_BUILD_FLUID_OUT | P0 | 液体输出口标记 | 建造投影显示接口 | 水滴形出向标记。 | 方向与建筑数据一致。 |
| VFX_BUILD_POWER_PORT | P0 | 电力接口标记 | 建造投影显示电力口 | 闪电形接口标记。 | 与物流口保持视觉间距。 |
| VFX_BUILD_ASSEMBLE | P0 | 建造装配扫描 | 确认建造成功 | 从地脚到接口的短扫描装配。 | 不超过0.8秒；不阻塞下一次预览。 |
| VFX_BUILD_DISMANTLE | P0 | 拆除回收扫描 | 确认拆除 | 投影反扫并收束。 | 只覆盖目标；不做大爆炸。 |
| VFX_BUILD_ERR_COLLISION | P0 | 碰撞错误标记 | 放置体积与物体重叠 | 世界空间碰撞图标。 | 与“位置被占用”文字同步。 |
| VFX_BUILD_ERR_SUSPENDED | P0 | 悬空错误标记 | 承重点不足 | 世界空间悬空图标。 | 指向缺失支撑位置。 |
| VFX_BUILD_ERR_UNSNAPPED | P0 | 未吸附错误标记 | 必须连接但未对准接口 | 世界空间断开接口图标。 | 指向需要吸附的接口。 |
| VFX_BUILD_ERR_MISSING | P0 | 缺少材料标记 | 背包材料不足 | 世界空间缺料图标。 | 与缺料明细同时出现。 |
| VFX_BUILD_ERR_PORT_CONFLICT | P0 | 接口冲突标记 | 输入输出方向或类型冲突 | 世界空间端口冲突图标。 | 指向发生冲突的端口。 |
| VFX_TOOL_MINING | P0 | 采矿碎屑 | 腕具钻取矿点 | 矿石碎屑与短火花。 | 按矿物表面参数换色。 |
| VFX_TOOL_FELLING | P0 | 伐木木屑 | 腕具切割树木 | 木屑喷发。 | 方向随切割面法线。 |
| VFX_TOOL_REPAIR | P0 | 维修焊光 | 腕具维修建筑 | 短焊光与扫描线。 | 不遮挡维修进度。 |
| VFX_SCROLL_GRID | P1 | 山河图空间网格 | 图卷展开并进入选点 | 从图卷铺开低密度空间网格。 | 与地图可选区域一致。 |
| VFX_SCROLL_MOVE_BEACON | P1 | 矿点迁移确认光柱 | 确认合法迁移位置 | 目标点短光柱与落点收束。 | 只显示最终确认位置。 |

# 5 音效事件逐项清单

| 音频口径 | 一行对应一个可被程序独立调用的声音事件；事件内部可以包含随机样本，不同触发逻辑必须使用不同事件ID。 |
| --- | --- |

| 资源ID | P级 | 中文名称 | 触发/使用位置 | 制作与交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFX_STEP_DIRT | P0 | 泥土脚步声 | 脚步落在泥土表面 | 单个声音事件；内含至少4个随机样本。 | 左右脚同步；连续播放无明显重复。 |
| SFX_STEP_ROCK | P0 | 岩石脚步声 | 脚步落在岩石表面 | 单个声音事件；内含至少4个随机样本。 | 左右脚同步；连续播放无明显重复。 |
| SFX_STEP_METAL | P0 | 金属脚步声 | 脚步落在金属表面 | 单个声音事件；内含至少4个随机样本。 | 左右脚同步；连续播放无明显重复。 |
| SFX_STEP_WATER | P0 | 浅水脚步声 | 脚步落在浅水表面 | 单个声音事件；内含至少4个随机样本。 | 左右脚同步；连续播放无明显重复。 |
| SFX_SERVO_WALK | P0 | 行走伺服声 | 玩家行走 | 随速度变化的轻型机械关节层。 | 不盖过交互提示。 |
| SFX_SERVO_RUN | P0 | 跑步伺服声 | 玩家跑步 | 比行走更重的机械关节层。 | 与步频匹配。 |
| SFX_SERVO_JUMP | P0 | 起跳伺服声 | 玩家起跳 | 机械蓄力与释放短音。 | 离地帧触发。 |
| SFX_SERVO_LAND | P0 | 落地机械声 | 玩家落地 | 普通与重落地按参数调制。 | 触地帧触发。 |
| SFX_SERVO_CARRY | P0 | 搬运负重声 | 手持运输箱移动 | 低频负载与关节压力循环。 | 放下箱体后立即停止。 |
| SFX_INTERACT_START | P0 | 交互开始声 | 持续交互开始 | 短确认音。 | 与交互进度同时开始。 |
| SFX_INTERACT_END | P0 | 交互完成声 | 持续交互成功完成 | 完成确认音。 | 取消时不得播放。 |
| SFX_INTERACT_PICKUP | P0 | 拾取小物声 | 小物进入背包 | 轻型抓取与入库声。 | 只在入库成功后播放一次。 |
| SFX_INTERACT_PUTDOWN | P0 | 放下小物声 | 小物生成到世界 | 轻型放置声。 | 与生成事件同步。 |
| SFX_INTERACT_BUTTON | P0 | 按键声 | 按按钮或面板 | 机械按压与反馈音。 | 点击和系统响应可区分。 |
| SFX_TOOL_DEPLOY | P0 | 腕具展开声 | 工程腕具展开 | 锁扣、滑轨与通电三段短音。 | 动画结束前播放完成。 |
| SFX_TOOL_RETRACT | P0 | 腕具收起声 | 工程腕具收起 | 模块回收与锁止短音。 | 不残留循环声。 |
| SFX_TOOL_DRILL | P0 | 腕具钻取声 | 采矿循环 | 开始、循环、结束三个片段。 | 循环点无爆音。 |
| SFX_TOOL_CUT | P0 | 腕具切割声 | 伐木循环 | 开始、循环、结束三个片段。 | 与钻取声听感不同。 |
| SFX_TOOL_REPAIR | P0 | 腕具维修声 | 维修循环 | 扫描与焊接脉冲循环。 | 每个维修节拍可识别。 |
| SFX_TOOL_OVERHEAT | P0 | 腕具过热停止声 | 工具因限制强制停止 | 降速、告警、停止短音。 | 必须与正常结束声不同。 |
| SFX_SWORDCASE_OPEN | P0 | 剑匣开启声 | 装备剑匣或开始攻击 | 锁扣开启与能量上线。 | 与开匣动画同步。 |
| SFX_SWORDCASE_CLOSE | P0 | 剑匣关闭声 | 收起剑匣 | 飞剑归位与锁扣闭合。 | 归位完成后播放锁止。 |
| SFX_SWORD_CHARGE | P0 | 飞剑蓄力声 | 按住蓄力键 | 随蓄力比例升高的循环音。 | 满蓄力有稳定终点音高。 |
| SFX_SWORD_LAUNCH | P0 | 飞剑发射声 | 普通或蓄力飞剑离匣 | 短促破空起始声。 | 发射帧触发；多剑不堆叠爆音。 |
| SFX_SWORD_FLY | P0 | 飞剑飞行声 | 飞剑在世界中飞行 | 空间化飞行循环。 | 距离衰减稳定。 |
| SFX_SWORD_RETURN | P0 | 飞剑回匣声 | 飞剑返回剑匣 | 回旋、减速、入匣三段。 | 入匣点与声音终点一致。 |
| SFX_HIT_FLESH | P0 | 飞剑命中修士声 | 命中无护体修士 | 利刃与肉体命中声。 | 不能与场景命中混用。 |
| SFX_HIT_SHIELD | P0 | 飞剑命中护体声 | 命中筑基护体 | 能量屏障震荡声。 | 必须压过普通飞行声。 |
| SFX_HIT_WORLD | P0 | 飞剑命中场景声 | 命中墙体或地面 | 金属刮擦与表面碎屑声。 | 按表面材质调制。 |
| SFX_QI_ALERT | P0 | 练气修士警觉声 | 练气修士发现玩家 | 短喊声或气息变化。 | 玩家能识别进入战斗。 |
| SFX_QI_PALM_WINDUP | P0 | 练气掌击前摇声 | 掌击准备 | 聚气短音。 | 前摇开始时触发。 |
| SFX_QI_PALM_RELEASE | P0 | 练气掌击释放声 | 掌击结算 | 近距离爆发声。 | 与伤害帧同步。 |
| SFX_QI_AURA_RELEASE | P0 | 练气剑气释放声 | 短距剑气发射 | 轻型破空声。 | 能与筑基远程剑气区分。 |
| SFX_QI_RECOVER | P0 | 练气破绽恢复声 | 练气攻击结束 | 收势与呼吸短音。 | 提示可反击窗口结束。 |
| SFX_FOUND_ALERT | P1 | 筑基修士警觉声 | 筑基修士发现玩家 | 更沉稳的警觉与能量上线声。 | 与练气敌人一耳可分。 |
| SFX_FOUND_SHIELD | P1 | 筑基护体启动声 | 护体生效 | 能量层扩张与稳定循环起点。 | 生效帧触发。 |
| SFX_FOUND_WINDUP | P1 | 筑基攻击前摇声 | 远程或范围攻击准备 | 明显且可定位的聚气声。 | 战斗音乐下仍可辨。 |
| SFX_FOUND_RANGED_RELEASE | P1 | 筑基远程剑气释放声 | 远程剑气发射 | 重型破空声。 | 与练气剑气区分。 |
| SFX_FOUND_AOE_WARNING | P1 | 筑基范围技预警声 | 范围技预警出现 | 持续倒计时警告音。 | 结算前给出清楚的最后提示。 |
| SFX_FOUND_AOE_IMPACT | P1 | 筑基范围技爆发声 | 范围技伤害结算 | 低频冲击与能量爆发。 | 与预警终点同步。 |
| SFX_FOUND_RECOVER | P1 | 筑基破绽恢复声 | 筑基攻击结束 | 能量回落与收势声。 | 提示恢复行动。 |
| SFX_PLAYER_HIT | P0 | 玩家受击声 | 玩家受到有效伤害 | 机械受击、短路与UI低频层。 | 不能连续叠加爆音。 |
| SFX_ENEMY_HIT | P0 | 修士受击声 | 修士受到有效伤害 | 身体命中与短促受击声。 | 护体命中不播放。 |
| SFX_ENEMY_DEATH | P0 | 修士死亡声 | 修士耐久归零 | 倒地与气息散失声。 | 只播放一次。 |
| SFX_CORPSE_READY | P0 | 尸体可回收提示声 | 尸体进入可装箱状态 | 克制的回收提示。 | 不与物品拾取声混淆。 |
| SFX_BUILD_SELECT | P0 | 选择建造对象声 | 从目录选中建筑 | 短数字确认音。 | 高频切换不刺耳。 |
| SFX_BUILD_SNAP | P0 | 建造吸附声 | 投影吸附到合法点 | 轻型磁吸声。 | 每次吸附只触发一次。 |
| SFX_BUILD_ROTATE | P0 | 建造旋转声 | 旋转一个步进角度 | 短刻度声。 | 快速旋转不堆叠爆音。 |
| SFX_BUILD_VALID | P0 | 可建造状态声 | 预览从非法转为合法 | 轻提示音。 | 不持续循环。 |
| SFX_BUILD_INVALID | P0 | 不可建造状态声 | 确认非法预览或状态转为非法 | 低沉错误音。 | 不能与确认建造声相似。 |
| SFX_BUILD_CONFIRM | P0 | 建造完成声 | 扣料并生成建筑成功 | 短装配完成音。 | 不超过1秒。 |
| SFX_BUILD_CHAIN | P0 | 连续铺设声 | 连续放置下一段结构 | 弱化版建成音。 | 连续播放保持节奏但不轰鸣。 |
| SFX_BUILD_DISMANTLE | P0 | 拆除完成声 | 目标删除并返料 | 反向扫描与回收声。 | 返料事件触发后播放。 |
| SFX_BOX_OPEN | P0 | 运输箱打开声 | 打开运输箱 | 锁扣释放与盖板开启。 | 与开箱动画同步。 |
| SFX_BOX_CLOSE | P0 | 运输箱关闭声 | 关闭运输箱 | 盖板闭合。 | 闭合帧触发。 |
| SFX_BOX_LOCK | P0 | 运输箱锁定声 | 开始搬运或完成装载 | 双锁扣锁止声。 | 锁定后界面不可继续转移。 |
| SFX_BOX_LOAD | P0 | 运输箱装入大件声 | 尸体或大件装入 | 重物进入与内部固定声。 | 成功装入后播放一次。 |
| SFX_BOX_FULL | P0 | 运输箱已满声 | 容量不足仍尝试装载 | 短错误与锁止声。 | 同时显示容量提示。 |
| SFX_BOX_LAND | P0 | 运输箱落地声 | 玩家放下运输箱 | 重箱落地声，按地面材质调制。 | 接触地面时触发。 |
| SFX_SCROLL_UNFOLD | P1 | 山河图展开声 | 展开山河社稷图 | 纸卷、轴心与空间能量声。 | 动画与界面开启同步。 |
| SFX_SCROLL_SELECT | P1 | 山河图选点声 | 选择矿点或目标位置 | 清脆定位声。 | 每次有效选择只播放一次。 |
| SFX_SCROLL_INVALID | P1 | 山河图非法位置声 | 选择不可迁移位置 | 空间阻断错误音。 | 与建造错误声有所区分。 |
| SFX_SCROLL_CONFIRM | P1 | 山河图迁移确认声 | 确认矿点迁移 | 低频空间折叠与落点声。 | 结算成功后播放。 |
| SFX_SCROLL_COOLDOWN | P1 | 山河图冷却完成声 | 法宝冷却归零 | 短促法宝就绪声。 | 同时更新快捷栏状态。 |
| SFX_UI_HOVER | P0 | 界面悬停声 | 鼠标或手柄焦点进入控件 | 极短轻提示。 | 快速移动焦点不刺耳。 |
| SFX_UI_CONFIRM | P0 | 界面确认声 | 普通按钮操作成功 | 通用确认音。 | 不能替代世界建造确认声。 |
| SFX_UI_CANCEL | P0 | 界面取消声 | 返回或关闭界面 | 通用返回音。 | 与确认音方向感不同。 |
| SFX_UI_ERROR | P0 | 界面错误声 | 输入不合法或操作失败 | 通用错误音。 | 同时显示文字原因。 |
| SFX_UI_LOCKED | P0 | 内容锁定声 | 点击未解锁功能 | 锁止短音。 | 同时显示解锁条件。 |
| SFX_UI_UNLOCK | P0 | 内容解锁声 | 阶段或功能解锁 | 上升式解锁音。 | 不盖过剧情语音。 |
| SFX_UI_SUBMIT | P0 | 里程碑提交声 | 提交材料成功 | 材料扣除与进度完成音。 | 扣除成功后播放。 |
| SFX_UI_TASK | P0 | 任务更新声 | 任务步骤变化 | 短提示音。 | 同批更新合并一次。 |
| SFX_UI_WARNING | P0 | 界面警告声 | 危险或关键资源不足 | 可定位的警告音。 | 有频率限制。 |
| SFX_UI_COOLDOWN | P0 | 通用冷却完成声 | 非山河图功能冷却完成 | 短就绪音。 | 与法宝专属就绪声区分。 |

# 6 UI页面与组件逐项清单

| 资源ID | P级 | 中文名称 | 触发/使用位置 | 制作与交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI_COMP_BUTTON | P0 | 通用按钮组件 | 全部可点击命令 | 默认、悬停、按下、禁用、焦点五态。 | 键鼠与手柄焦点一致。 |
| UI_COMP_TAB | P0 | 通用分页组件 | 背包、设置、建造目录分页 | 选中、未选、锁定三态。 | 选中态不只靠颜色区分。 |
| UI_COMP_LIST | P0 | 通用列表组件 | 目录、任务、存档、物品列表 | 列表项、滚动条、空状态。 | 滚动时布局稳定。 |
| UI_COMP_PROGRESS | P0 | 通用进度条组件 | 交互、蓄力、里程碑、冷却 | 数值、分段、完成、暂停状态。 | 0%、100%和中断状态准确。 |
| UI_COMP_STEPPER | P0 | 数量步进组件 | 物品转移数量 | 减、数量、加、最大值按钮。 | 不能输入负数或超出库存。 |
| UI_COMP_TOOLTIP | P0 | 通用说明浮窗 | 悬停物品、装备、建筑和状态 | 名称、类型、用途、条件、当前状态区域。 | 不超出屏幕安全区。 |
| UI_COMP_CONFIRM | P0 | 通用确认框 | 拆除、退出、覆盖存档等高风险操作 | 标题、影响说明、确认、取消。 | 默认焦点放在安全选项。 |
| UI_COMP_EMPTY | P0 | 通用空状态组件 | 无存档、无任务、空容器 | 空状态图标、原因、可执行下一步。 | 不只显示空白面板。 |
| UI_MAIN_MENU | P0 | 主菜单 | 启动游戏后 | 继续、开始、载入、设置、退出。 | 首屏可直接开始游戏。 |
| UI_LOADING | P0 | 载入界面 | 进入或载入世界 | 进度、当前步骤、必要提示。 | 进度不倒退；失败有原因。 |
| UI_HUD_PLAYER_STATUS | P0 | 玩家状态栏 | 自由与战斗常驻 | 耐久、受损状态、搬运状态。 | 不会遮挡准星与任务。 |
| UI_HUD_TASK | P0 | 当前任务摘要 | 存在进行中任务 | 目标、已有/需求、下一步。 | 最多显示一个主目标。 |
| UI_HUD_MILESTONE | P0 | 阶段里程碑摘要 | 阶段提交进行中 | 当前阶段、提交进度、可提交状态。 | 提交完成后及时隐藏。 |
| UI_HUD_CROSSHAIR | P0 | 准星 | 第一人称操作 | 默认、可交互、攻击命中、不可操作状态。 | 状态切换不跳位。 |
| UI_HUD_HOTBAR | P0 | 快捷栏 | 自由、建造和战斗模式 | 10格、选中、锁定、数量、冷却。 | 滚轮与数字键选择一致。 |
| UI_INTERACTION_PROMPT | P0 | 交互提示 | 准星锁定可交互目标 | 目标名称、主操作、按键、持续时间。 | 同一时刻只显示一个主交互。 |
| UI_INTERACTION_FAILURE | P0 | 交互失败原因 | 交互条件不满足 | 距离、权限、空间、容量或状态原因。 | 使用明确中文，不只显示错误码。 |
| UI_INVENTORY | P0 | 玩家背包 | 打开背包 | 物品格、堆叠数、筛选、说明。 | 不可输送道具有明确标记。 |
| UI_EQUIPMENT | P0 | 装备界面 | 查看或更换装备 | 剑匣槽、法宝槽、工程腕具固定槽。 | 固定工具不可错误卸下。 |
| UI_CONTAINER_TRANSFER | P0 | 容器转移界面 | 打开运输箱或可访问容器 | 玩家栏、容器栏、数量步进、全部转移。 | 转移失败不丢失或复制物品。 |
| UI_BUILD_CATALOG | P0 | 建造目录 | 进入建造模式 | 分类、搜索、收藏、成本预览。 | 具体建筑条目由建筑表供数。 |
| UI_BUILD_COST | P0 | 建造成本面板 | 选中建造对象 | 每种材料已有/需求及缺口。 | 缺料项置顶且数值正确。 |
| UI_BUILD_VALIDATION | P0 | 建造合法性提示 | 预览位置变化 | 合法或唯一主失败原因。 | 不同时堆叠多个错误句。 |
| UI_BUILD_DIRECTION | P0 | 建造方向提示 | 旋转或显示流向 | 朝向、输入方向、输出方向。 | 与世界空间箭头一致。 |
| UI_BUILD_CONTROLS | P0 | 建造操作提示 | 建造模式底部提示 | 放置、旋转、微调、取消、连续建造。 | 按输入设备实时切换字形。 |
| UI_BUILD_DISMANTLE | P0 | 拆除确认提示 | 拆除模式选中目标 | 目标名称、返料、确认、取消。 | 目标变化时内容同步。 |
| UI_COMBAT_WEAPON | P0 | 剑匣状态栏 | 装备剑匣 | 普通攻击、蓄力进度、冷却、飞剑归位。 | 攻击不可用原因清楚。 |
| UI_COMBAT_TARGET | P0 | 敌人状态条 | 锁定或命中修士 | 名称、境界、耐久、护体状态。 | 练气与筑基境界明显。 |
| UI_COMBAT_THREAT | P0 | 危险方向提示 | 屏外敌人攻击前摇或玩家受击 | 屏幕边缘方向标。 | 方向准确且不过量常驻。 |
| UI_COMBAT_HITMARK | P0 | 命中反馈标记 | 玩家攻击命中 | 普通命中、护体命中、击败三态。 | 不得把场景命中当敌人命中。 |
| UI_MAP | P1 | 地图界面 | 打开地图或山河图 | 地图、缩放、筛选、目标说明。 | 缩放后标记保持可读。 |
| UI_MAP_MARKERS | P1 | 地图标记管理 | 选择地图筛选与自定义标记 | 标记列表、显示开关、目标追踪。 | 关闭标记后HUD同步隐藏。 |
| UI_ARTIFACT_RELOCATION | P1 | 山河图矿点迁移界面 | 使用山河社稷图 | 选矿点、选合法位置、成本/冷却、确认。 | 流程固定且不能跳过合法性校验。 |
| UI_LOOT_CORPSE | P0 | 尸体回收界面 | 对可回收尸体交互 | 境界、尸体类型、装箱进度、所需容量。 | 尸体不能显示成普通消耗品。 |
| UI_CARGO_CAPACITY | P0 | 运输箱容量提示 | 查看或搬运运输箱 | 已占用、总容量、当前货物。 | 满载时明确禁止继续装入。 |
| UI_PAUSE | P0 | 暂停菜单 | 暂停游戏 | 继续、存档、载入、设置、返回主菜单。 | 暂停后焦点正确。 |
| UI_SAVELOAD | P0 | 存档与载入界面 | 从主菜单或暂停菜单进入 | 槽位、时间、阶段、覆盖确认。 | 损坏或失败存档有提示。 |
| UI_SETTINGS_DISPLAY | P0 | 画面设置 | 设置分页 | 分辨率、显示模式、画质、亮度。 | 应用与回退流程完整。 |
| UI_SETTINGS_AUDIO | P0 | 声音设置 | 设置分页 | 总音量、音乐、世界、战斗、UI音量。 | 滑条实时预览且可恢复默认。 |
| UI_SETTINGS_CONTROL | P0 | 操作设置 | 设置分页 | 键鼠与手柄按键、灵敏度、反转。 | 冲突按键有明确提示。 |
| UI_SETTINGS_ACCESSIBILITY | P0 | 辅助设置 | 设置分页 | 字幕、界面缩放、震动、色弱辅助。 | 建造错误不只靠颜色。 |
| UI_TOAST_PICKUP | P0 | 拾取通知 | 物品成功进入背包 | 物品图标、名称、数量。 | 同物品短时合并。 |
| UI_TOAST_UNLOCK | P0 | 解锁通知 | 阶段或功能解锁 | 解锁名称、用途、查看入口。 | 不遮挡战斗中心区域。 |
| UI_TOAST_MISSING | P0 | 缺少材料通知 | 操作因材料不足失败 | 缺少物名称、数量、来源入口。 | 与建造成本一致。 |
| UI_TOAST_FULL | P0 | 容量已满通知 | 背包或运输箱已满 | 满载对象与解决方式。 | 不重复连续刷屏。 |
| UI_TOAST_TASK | P0 | 任务更新通知 | 任务步骤变化 | 新目标与当前进度。 | 同批更新合并。 |
| UI_TOAST_DANGER | P0 | 危险通知 | 进入高威胁或遭遇筑基敌人 | 危险来源与方向提示。 | 有频率限制。 |
| UI_GLYPH_KEYBOARD | P0 | 键盘按键字形 | 所有键盘操作提示 | 常用字母、数字、功能键、方向键。 | 缩小到提示尺寸仍可读。 |
| UI_GLYPH_MOUSE | P0 | 鼠标按键字形 | 所有鼠标操作提示 | 左键、右键、中键、滚轮上/下。 | 按键状态统一。 |
| UI_GLYPH_GAMEPAD | P0 | 手柄按键字形 | 所有手柄操作提示 | Xbox布局整套字形；保留平台替换接口。 | 设备切换后无空白图标。 |

# 7 程序系统逐项清单

| 资源ID | P级 | 中文名称 | 触发/使用位置 | 制作与交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS_PLAYER_STATE | P0 | 玩家状态机 | 自由、交互、搬运、建造、战斗、受击 | 六种互斥主状态；菜单作为覆盖层。 | 切换模式不串输入；取消动作不复制物品。 |
| SYS_PLAYER_MOVE | P0 | 玩家移动控制 | 走、跑、跳、坠落、落地 | 移动参数、方向混合、落地速度分级。 | 输入、动画与实际速度一致。 |
| SYS_SURFACE_FEEDBACK | P0 | 表面反馈选择 | 每次脚步或重物落地 | 读取物理材质并触发对应VFX/SFX。 | 四种表面逐一通过测试。 |
| SYS_INTERACTION_SCAN | P0 | 交互目标检测 | 准星对准可交互对象 | 射线、距离、权限、主目标排序。 | 同屏多目标时提示稳定。 |
| SYS_INTERACTION_HOLD | P0 | 持续交互结算 | 采集、维修、装箱等持续操作 | 开始、循环、完成、取消四阶段。 | 取消不发放产物；完成只结算一次。 |
| SYS_CARRY | P0 | 双手搬运 | 抬起、行走、放下运输箱 | 约束点、移动限制、攻击/建造禁用。 | 中断后货物仍存在。 |
| SYS_SWORD_NORMAL | P0 | 普通飞剑攻击 | 按普通攻击键 | 单剑生成、轨迹、碰撞、返回、冷却。 | 全生命周期不重复生成飞剑。 |
| SYS_SWORD_CHARGE | P0 | 蓄力飞剑攻击 | 按住并松开蓄力键 | 蓄力比例、取消、三剑生成、伤害与冷却。 | 未蓄满和蓄满状态均可正确结算。 |
| SYS_ENEMY_QI_AI | P0 | 练气修士战斗逻辑 | 练气修士发现玩家 | 追击、掌击、短距剑气、受击、恢复。 | 每招都有前摇、命中和恢复。 |
| SYS_ENEMY_FOUND_AI | P1 | 筑基修士战斗逻辑 | 筑基修士发现玩家 | 护体、近身击、远程剑气、范围技、恢复。 | 范围预警与实际判定一致。 |
| SYS_CORPSE_SPAWN | P0 | 修士尸体生成 | 练气或筑基修士死亡 | 生成对应境界尸体与回收标签。 | 死亡一次只生成一具尸体。 |
| SYS_CORPSE_BOXING | P0 | 尸体装箱 | 运输箱有容量且玩家持续装箱 | 进度、容量检查、世界尸体移除、货物写入。 | 失败不删除尸体；成功不复制尸体。 |
| SYS_BUILD_PREVIEW | P0 | 建造投影 | 选择建造对象 | 读取建筑表模型与占地，生成投影。 | 切换对象无残影。 |
| SYS_BUILD_SNAP | P0 | 建造吸附与微调 | 投影靠近网格、边缘或接口 | 网格吸附、同轴吸附、旋转、微调。 | 吸附位置可预测且不抖动。 |
| SYS_BUILD_VALIDATE | P0 | 建造合法性校验 | 投影位置或朝向变化 | 碰撞、支撑、材料、吸附、接口检查；返回唯一主因。 | 非法状态绝不允许放置。 |
| SYS_BUILD_PLACE | P0 | 建造放置结算 | 合法状态确认建造 | 扣料、生成、装配效果、连续建造。 | 扣料和生成各执行一次。 |
| SYS_BUILD_DISMANTLE | P0 | 建筑拆除结算 | 拆除模式确认目标 | 目标锁定、返料、删除、回收反馈。 | 不误拆相邻对象。 |
| SYS_TOOL_MODE | P0 | 工程腕具模式 | 采矿、伐木、维修、建造、拆除切换 | 模块、动画、特效、音效与输入映射。 | 切换后旧模式循环立即停止。 |
| SYS_CARGO_BOX | P0 | 运输箱库存 | 打开、装载、关闭、搬运 | 容量、货物类型、锁定与保存。 | 箱体与内容随存档恢复。 |
| SYS_SHANHE_SCROLL | P1 | 山河图矿点迁移 | 选择已扫描矿点和合法目标位置 | 合法性、成本、迁移、冷却、存档。 | 不复制资源；失败不扣成本。 |
| SYS_UI_CONTEXT | P0 | 情境HUD切换 | 玩家主状态改变 | 自由、搬运、建造、战斗界面显隐。 | 0.2秒内显示正确HUD。 |
| SYS_INPUT_GLYPH | P0 | 输入字形切换 | 最后使用设备变化 | 键盘、鼠标、手柄字形实时替换。 | 切换时不出现空白。 |
| SYS_SAVE_PLAYER | P0 | 玩家系统存档 | 手动存档、自动存档、载入 | 装备、背包、箱体、法宝冷却、任务状态。 | 载入后状态和世界对象一致。 |

# 8 制作与联调顺序

| 顺序 | 先完成的具体对象 | 联调通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玩家身体、第一人称手臂、机器人骨架、移动动画、工程腕具、交互提示。 | 能走跑跳、采矿、伐木、维修、拾取和放下。 |
| 2 | 运输箱、搬运动画、容器界面、尸体装箱系统。 | 能抬箱、装入尸体、搬运、放下、保存与载入。 |
| 3 | 建造投影材质、建造特效、建造HUD、建造校验与结算。 | 能选择、预览、报错、吸附、放置、连续铺设和拆除。 |
| 4 | 剑匣、飞剑、练气修士、普通/蓄力攻击、战斗HUD。 | 能发现敌人、攻击、命中、击败、生成尸体并回收。 |
| 5 | 筑基修士、正邪金丹遗体、山河社稷图、地图与法宝界面。 | 序章遗体、筑基战斗和矿点迁移流程完整。 |
| 6 | 全部P1材质、脚步特效、UI动效与最终混音。 | 所有资源按ID替换完毕，无临时资源和无引用资源。 |

# 9 与《幸福工厂》的制作对照

| 对照项 | 可借鉴的制作原则 | 本项目的固定落地 |
| --- | --- | --- |
| 角色与装备 | 第一人称操作，装备状态与交互反馈清楚。 | 第一人称机械臂配完整身体；玩家装备只保留剑匣、腕具、运输箱和首件法宝。 |
| 战斗 | 战斗服务探索和资源取得，不覆盖工厂主循环。 | 两种玩家攻击、两类敌人；尸体回收直接接入工厂生物材料线。 |
| 建造 | 确认前用投影、方向、吸附和错误原因给足信息。 | 五类建造错误分别制作反馈；合法后才扣料并生成。 |
| 界面 | 快捷栏和情境操作随当前模式变化。 | 自由、搬运、建造、战斗四种HUD情境切换，后台工厂数据不常驻。 |

# 10 统一交付规范

| 专业 | 必须交付 | 统一要求 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 源文件、FBX、贴图、材质实例、碰撞、LOD。 | 米制；Z向上；轴心、命名、Socket统一。 |
| 动画 | 骨架、Control Rig、动画序列、Montage、Blend Space。 | 项目统一帧率；Root Motion标记明确；循环无跳帧。 |
| 特效 | Niagara系统、材质、纹理、参数说明。 | 暴露颜色、强度、尺寸、时长；预警范围与程序判定一致。 |
| 音频 | WAV源文件、声音事件、循环点、随机样本。 | 48kHz；按角色、战斗、建造、UI分总线。 |
| UI | 设计稿、组件状态、切图/矢量、字体、动效时序。 | 支持1920×1080和宽屏安全区；文字不得写死在图片里。 |
| 程序 | 系统实现、事件、数据字段、调试开关、自动或手工测试记录。 | 事件ID与对应表一致；失败路径不扣料、不复制、不丢失。 |

对照资料：Coffee Stain Studios《Satisfactory》Steam官方页面及Update 5/6/8官方更新说明。本文只借鉴建造预览、装备反馈与情境界面的制作原则，不复制其美术资产、界面布局、武器或数值。